DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRL	ÜĞÜ

PERFORMANS PROGRAMI

2019

I.GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

DHMİ Genel Müdürlüğünün Ana Statüsü ile belirlenmiş görevleri; sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan hava taşımacılığı, havalimanlarının işletilmesi, havalimanı yer hizmetlerinin sağlanması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamaktır. Ayrıca, sivil havacılık ihtisas alanlarında, dünya standartlarına göre personel yetiştirmek üzere eğitim tesisleri kurmak, kurdurmak ve bu tesisleri işletmek veya işlettirmek ve işletiminde bulunan havalimanları ile işletme dönemlerinin sonundan itibaren yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırarak işletimini özel sektöre verdiği terminallerini ve/veya hizmetin bütünlüğü yönünden gerek gördüğü diğer tesislerini 5335 Sayılı Kanunun 33. maddesi çerçevesinde özel hukuk tüzel kişilerine kiralamak ve/veya işletme hakkını devretmek, yurt dışında şirket kurmak ve/veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek de Kuruluşumuzun görevleri arasında yer almaktadır.

- 1- Kanun, tüzük ve yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde; müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini yönlendirmek ve bunlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

- 2- Bu faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve artırmak.

- 3- Gerektiği hallerde müesseseler, işletmeler, ortaklıklar kurmak veya kaldırmak veya kurulmuş bir ortaklığa iştirak edilmesi için gerekli teşebbüslerde bulunmak.

- 4- Lüzumu halinde müesseseler kurmak veya kaldırmak, ortaklıklar kurulması, kaldırılması veya kurulmuş bir ortaklığa iştirak edilmesi için gerekli teşebbüslerde bulunmak.

- 5-Bağlı ortaklık ve müesseselerinin bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırımlarının genel ekonomi ve sivil havacılık politikalarına uyumunu sağlamak.

- 6- Sivil Havacılık ihtisas alanlarında, dünya standartlarına göre personel yetiştirmek üzere eğitim tesisleri kurmak, kurdurmak ve bu tesisleri işletmek veya işlettirmek.

- 7- İşletiminde bulunan hava alanları ile işletme dönemlerinin sonundan itibaren yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırarak işletimini özel sektöre verdiği terminallerini ve/veya hizmetin bütünlüğü yönünden gerek gördüğü diğer tesislerini 5335 Sayılı Kanunun 33. maddesi çerçevesinde özel hukuk tüzel kişilerine kiralamak ve/veya işletme hakkını devretmek.

- 8- İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlar.

- 9- Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapar.

- 10- Faaliyet konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu tarafından verilen görevleri yapmak.

- Kuruluş, bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer birimleri ile yerine getirir. Kuruluşun amaç ve faaliyet konuları Koordinasyon Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.

B- Teşkilat Yapısı

Merkez Teşkilatı

Taşra Teşkilatı

C- Fiziksel Kaynaklar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü merkez binası, Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 Etiler, 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan bina ile sosyal tesislerinden oluşmaktadır.

Fiziksel Donanım Tablosu

Yıl: 2018

| Malzemenin Adı | Miktarı (Adet) |
| --- | --- |
| Uçuş Bilgi Sistemi | 45 |
| Masaüstü Bilgisayar | 6825 |
| Sunucu | 328 |
| Dizüstü Bilgisayar | 876 |
| Yazıcı | 4318 |
| Tarayıcı | 1836 |
| Plotter | 4 |

Lojman, Eğitim ve Dinlenme Tesisi Hizmeti

Genel Müdürlüğümüzün Ankara ve bazı Havalimanlarında bulunan lojmanların tahsisi ve kullanımları ile ilgili işlemler Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir.

| LOJMAN | ADET |
| --- | --- |
| Yakıtı oturanlarca tedarik edilen | 386 |
| Yakıtı Kuruluşumuzca tedarik edilen | 184 |
| TOPLAM | 570 |
| MİSAFİRHANE | ADET |
| Oda Sayısı | 368 |
| Yatak sayısı | 737 |

Genel Müdürlüğümüze ait Karaburun Akdağ Radar Personeli Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yönetilmektedir. Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ücretlerinin tespiti ile Eğitim ve Dinlenme Tesislerine ait diğer işlemler söz konusu Başkanlık tarafından gerçekleştirilmektedir Ancak, bahse konu tesisimizde kapsamlı yenileme çalışmaları yapıldığından faal değildir.

Taşıt Hizmeti

DHMİ 2018 Taşıt Tablosu

| GENEL MAKSATLI ARAÇLAR(*) | 638 |
| --- | --- |
| ÖZEL MAKSATLI ARAÇLAR | 773 |
| YANGIN SÖNDÜRME ARAÇLARI | 415 |
| AMBULANS | 27 |
| TOPLAM | 1801 |

(*) Hizmet alımı kapsamında alınan araçlar dahil

Bilişim Sistemi

DHMİ Genel Müdürlüğü, daha etkin hizmet vermek, hizmet alanını genişletmek ve dünyadaki benzer uygulamalara entegrasyonu sağlamak amacıyla, DHMİ Modernizasyon projesini başlatmıştır.

DHMİ Modernizasyon Projesi kapsamında:

- Mevcut DHMİ yazılım uygulamalarının iyileştirilmesi ve yeni uygulamaların geliştirilmesi,

- Hizmet verilen 55 Havalimanında Merkez ve Depolar arasında DHMİ İletişim Ağının geliştirilmesi,

- Yüksek sayıda kullanıcıya elektronik hizmet verilmesi,

- Oluşturulacak iletişim ağı üzerinden değişik ortam (veri, ses, görüntü) bilgilerinin aktarılması,

- DHMİ Genel Müdürlüğü ve Havalimanları arasında çevrim-içi (on-line) iletişimin sağlanması,

- DHMİ’nin ilişkili olduğu kuruluşlarla (Havayolu Şirketleri, EUROCONTROL vb.) elektronik ortamda iletişiminin sağlanması,

- Elektronik Belge Yönetim sisteminin diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile entegre edilmesi amaçlanmaktadır. Daha hızlı, güvenli ve işlevsel yapı oluşturmak yolunda çalışmalar sürdürülmektedir.

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) sertifikası alınması, Bilişim Sistemleri ve Altyapısı ile Kurumsal Uygulamaların Güvenlik Testlerinin rutin olarak yapılabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

- Kamu kurumları arasındaki veri iletişiminin internete kapalı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan KamuNet ağı için 15 Mbps hattın kurulum ve konfigürasyonları yapılarak Kamu kurumları(KamuNet ağı hazır olan) ile veri iletişimi KamuNet ağı üzerinden sağlanması,

- DHMİ Mobil Uygulaması ve DHMİ Uçuş Bilgileri Uygulaması ile vatandaşların mobil cihazlar ile uçuş bilgileri ve Kuruluşumuz haber, video ve duyurulara kolayca erişiminin sağlanması,

- Vatandaşların uçuş bilgilerini e-devlet üzerinden de alması amacıyla Uçuş Bilgileri Sorgulama hizmeti ve evrak sorgulama sisteminin vatandaşlarca kullanımının sağlanması çalışmaları bulunmaktadır.

D- İnsan Kaynakları

Kuruluşumuzda halen 399 sayılı KHK’nın 3/b bendi kapsamında istihdam edilen 354 ve 3/c bendi kapsamında istihdam edilen 9991 olmak üzere toplam 10345 personel görev yapmaktadır. Bu sayının yaklaşık % 16’sı Kuruluşumuz tarafından verilen özel güvenlik hizmetlerinin sağlanması amacıyla istihdam edilen güvenlik personelidir

| Kuruluşumuz 20/06/2018 Tarihi İtibariyle Dolu – Boş Kadro Cetveli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Merkez |  |  | Taşra |  |  | Merkez-Taşra Toplam |  |  |
|  | Dolu | Boş | Toplam | Dolu | Boş | Toplam | Dolu | Boş | Toplam |
| Memur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Sayılı | 124 | 61 | 185 | 230 | 103 | 333 | 354 | 164 | 518 |
| II Sayılı | 849 | 316 | 1165 | 9142 | 2326 | 11468 | 9991 | 2642 | 12633 |
| TOPLAM | 973 | 377 | 1350 | 9372 | 2429 | 11801 | 10345 | 2806 | 13151 |

Kuruluşumuzda 20/06/2018 Tarihi İtibariyle Fiilen Çalışan Personel Sayısı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Performans Programına temel olan politika ve öncelikler aşağıda belirtilmiştir.

ONUNCU KALKINMA PLANI  (2014 – 2018)

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planında belirtilen 2018 yılı yolcu sayısı projeksiyonuna ulaşılabilmesini teminen;

- İstanbul Yeni Havalimanının ilk etabının Plan dönemi sonuna kadar tamamlanması öngörülmekte olup, söz konusu projenin faaliyete geçmesi aynı zamanda İstanbul’un havacılık alanında uluslararası bir aktarma ve bakım-onarım merkezi olmasını da destekleyecektir.

- Kuzey-güney ulaşım koridorları boyunca, metropoller, üretim merkezleri ve turizm şehirlerini birbirine bağlayacak ulaştırma ağları güçlendirilecek, bu çerçevede şehirlerin erişilebilirliğinin artırılması ile İstanbul ve Ankara aktarmalı uçuşlarda katlanılan maliyetler azaltılarak, GAP Bölgesi başta olmak üzere yurt sathında bölgesel havayolu işletmeciliği özendirilecektir.

- Havalimanlarının erişilebilirliğinin geliştirilmesi kapsamında şehir merkezlerinden geçen demiryolu ana hatları, kent içi lojistik merkezleri ve şehirlerarası otobüs terminallerinin Büyükşehir belediyelerinin mevcut ve planlanan kent içi raylı sistem projeleri kanalıyla entegre edilmesi hedeflenmektedir.

- Yüksek katma değerli malların ticareti yoğun olan bölgelerde arz ve talepler doğrultusunda yeni hava kargo tesisleri için yer tahsisleri planlanmaktadır.

Lojistik ve Ulaştırmada Gelişmeler ve Hedefler

B- Stratejik Amaç ve Hedefler

Bu bölümde; Genel Müdürlüğümüz 2015-2019 yılları arasındaki beş yıllık döneme ait Stratejik Planı kapsamında yer alan stratejik amaç ve stratejik hedeflerden 2019 Yılı Performans Programında yer verilenlere kısaca yer verilmiştir.

Misyon

Sivil Havacılık sektöründe uluslararası standartlarda kaliteli, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı, etkili ve verimli, yetişmiş insan gücüne dayalı sürdürülebilir hava seyrüsefer ve havalimanı işletme hizmetleri sunmaktır.

Vizyon

Hava trafik yönetimi ve havalimanı işletmeciliği alanında, küresel boyutta rekabet gücünü haiz dünyanın öncü Kuruluşlarından biri olmaktır.

AMAÇ 1: HAVA SEYRÜSEFER EMNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYDE SAĞLAMAK

Son yıllarda büyük önem kazanan hava taşımacılığına paralel olarak tüm dünyada ve özellikle de içinde bulunduğumuz “Avrupa Hava Sahasında” sivil hava trafiğinde önemli artışlar olmaktadır. Ülkemizde gerçekleşen yıllık hava trafik artışı ise son yıllarda Avrupa ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Buna bağlı olarak; hızlı bir gelişme gösteren havacılık sektörüne ilişkin tüm teknolojik gelişme ve değişiklikler takip edilerek, “Ülkemiz Hava Sahasında” verilen hava trafik hizmetlerinin kalitesinin artırılması, sorunsuz ve emniyetli bir şekilde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanmasına yönelik personel, sermaye, cari (işletme) ve yatırım giderlerinin Eurocontrol Teşkilatına bildirilen Ülke Milli Maliyetlerine yansıtılarak geri dönüşümünün sağlanması imkânı kullanılarak mevcut yatırımların zamanında tamamlanması, geleceğe yönelik projelerin hayata geçirilmesi, ATM 2000+ Stratejisi kapsamında CNS (Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim) alanlarında ATM sistemlerinin sürekli modernizasyonunun sağlanması,  Hava Trafik Emniyeti Elektronik Sistemlerinin yenilenmesi, geliştirilmesi ve SMART “Türkiye’de Hava Trafik Yönetimi Kaynaklarının Sistematik Modernizasyonu” projesi kapsamında başlatılan mevcut sistem altyapı modernizasyon çalışmalarının iş akış programına uygun olarak tamamlanması planlanmaktadır.

Hedef 1.1: 2015-2019 Stratejik Plan döneminde ESSIP (European Single Sky Implementation Plan / Avrupa Tek Hava Sahası Uygulama Planı) hedefleri doğrultusunda sistem altyapısı, insan kaynakları ve mevzuat düzenlemeleri takip edilerek her yıl LSSIP / TURKEY (Yerel Birleştirilmiş Uygulama Dokümanı / TÜRKİYE) hazırlanacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hazırlanacak Yerel Birleştirilmiş Uygulama Doküman Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Hedef 1.3: Ekonomik ömrünü tamamlayan Seyrüsefer Sistemlerinin (ILS, VOR, DME, NDB) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların altyapısı, temini, tesisi ve idamesi sağlanacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yenilenecek ve/veya temin edilecek Seyrüsefer Sistemleri sayısı. | 348 | 26 | 28 | 17 | 10 | 10 |

Hedef 1.5: Adana, Hatay ve Çukurova Havalimanlarına hizmet vermek üzere 1 adet yaklaşma kontrol sistemi tesis edilerek sistem 2019 yılında operasyonel hale gelecektir.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tesis edilercek APP Merkezinin operasyonel hale getirilmesi (APP,RDPS,FDPS,CWP, gözetim sistemeleri) |  |  |  |  |  |  |

Hedef 1.7: Ekonomik ömrünü tamamlayan haberleşme cihaz/sistemlerinin (Hava-Yer, Yer- Yer Telsizleri, VCS, AFTN, Radyolink,) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların temin, tesis, altyapı ve idamesi sağlanacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yenilecek ve/veya temin edilecek Haberleşme Cihaz/Sistem sayısı | 9.357 | 450 | 500 | 650 | 400 | 612 |

Hedef 1.9: Hava Trafik Yönetim (ATM) hizmetlerinde havacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve değişen kurallar doğrultusunda,  IANS havacılık eğitim tesislerinde her yıl 200 ATM/CNS personelinin eğitimi sağlanacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitim alacak ATM/CNS personel sayısı | 105 ATM Personeli 30 CNS-ATSEP Personeli | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Hedef 1.10: 2015 yılından itibaren 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 seyrüsefer ve/veya radar istasyonuna rüzgâr ve/veya güneş santrali kurulacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hava Seyrüsefer ve Radar İstasyonları için kurulacak Rüzgar ve Güneş Enerji Santrali Sayısı | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Açıklama: Hava seyrüsefer ve radar istasyonlarında özellikle kış aylarında hava şartlarının olumsuzlukları nedeniyle, enerji nakil hatlarındaki direk yıkılmaları ve hatların kopması neticesinde yaşanılan enerji problemleri ve buna bağlı olarak seyrüsefer/radar sistemlerinde meydana gelebilecek kesintilerin ortadan kaldırılmasını temin etmek maksadıyla, kesintisiz ve güvenilir enerjiyi sağlamak amaçlanmıştır.

Hedef 1.22: TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında lokal radar tracker (RDPS), lokal FDPS, CWP ile gözetim sensör sistemleri dahil milli yaklaşma kontrol sistemleri Ar-Ge projesi 2018 yılında başlatılacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milli yaklaşma kontrol sistemleri (APP, RDPS, FDPS, CWP ve gözetim sistemleri sensörleri) projesine başlanması |  |  |  |  |  |  |

Hedef 1.23: İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na, yer hareketlerinin kontrolünü sağlayarak Hava Trafik Kontrolörlerinin iş yükünü azaltan A-SMGCS (Gelişmiş Yüzey Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi) 2017 yılında başlayacak, 2019 yılı sonuna kadar tesis edilecektir.

Performans Göstergesi :

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-SMCGS (Gelişmiş yüzey hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi) tesis edilmesi |  |  |  |  |  |  |

Hedef 1.27: TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi 2017 yılında başlatılacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MGR/MODE-S Ar-Ge Projesinin 2017 yılında başlatılması. |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |

Hedef 1.28: TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi 2018 yılında başlatılacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi 2018 yılında başlatılacaktır. | . |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |

AMAÇ 2: HAVALİMANLARI İŞLETME HİZMETLERİNİ ULUSLARARASI STANDARTLARDA SAĞLAMAK

Havalimanlarında bulunan uçak hareket alanları olarak tanımlanan pistlerin gelişen teknolojilere göre genişliklerinin arttırılması ile apron, emergency pist, paralel pist ve paralel taksi yolları gibi sahaların genişletilmesi ve buna bağlı olarak bu sahaların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması önemlidir. Her türlü olumsuz görüş şartlarında, sıfır görüş şartlarını da kapsayacak şekilde uçakların, iniş-kalkış trafiği ve PAT sahaları yer hareketlerini güvenli bir biçimde yapabilmesi için, havalimanı kategorilerinin yükseltilmesi, bu amaçla görsel yardımcıların, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlarda tesisi yapılırken, işletme kolaylığı ve verimliliği en üst düzeyde sistemlerle donatılmasının planlanması gerekmektedir.

PAT sahalarında, emniyete yönelik hizmetlerin gelişen teknolojilerden de faydalanarak en üst düzeyde devamlılığının sağlanması da önemli konuları teşkil etmektedir.

Karla ve otla mücadele hizmetlerinin uçak trafiğini ve emniyetini aksatmayacak şekilde en hızlı ve güvenilir bir biçimde verilebilmesi amacıyla gerekli donanımların ve araçların sağlanması ile Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) hizmetleri için, yangın istasyonlarının yenilenmesi ve/veya yapılması, son teknoloji ürünü itfaiye araçlarının ve sistemlerinin gelişen uçak trafiği ve tiplerine göre kullanılması sağlanmalıdır.

Havalimanlarında bulunan terminal ve destek binalarını yolcu potansiyeli, konforu ve güvenliğini arttırmaya yönelik son teknolojik gelişmeleri içeren sistemlerle teçhiz ederek, gelişen dünya standartlarını takip etmek önemli bir husustur. Bu amaçla terminal güvenliğine yönelik yatırımların devam etmesini sağlamak, terminal ve mütemmimleri inşaatlarının en son teknoloji ile çevreye duyarlı depreme dayanıklı ve uzun yıllar hizmet verebilecek şekilde tasarlanması, yer haberleşmesinin güvenli kesintisiz ve daha fonksiyonel bir hale getirilmesi amacıyla yeni geliştirilen sayısal telsiz sistemlerine geçiş çalışmalarının yapılması ile yolcu güvenliği hizmetini en üst düzeyde ifa etmek için gerekli teçhizatın temin ve tesisi elzemdir.

Hedef 2.1: Havalimanlarının ihtiyaçları ve ekonomik ömürleri çerçevesinde karla mücadele, temizlik ve tanzim araçları temin edilecektir.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum (Adet) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temin edilecek Kar Mücadele Araç sayısı | 233 | 0 | 20 | 25 | 30 | 15 |
| Alınacak Temizlik ve Tanzim Araç sayısı | 483 | 13 | 25 | 65 | 11 | 16 |

Açıklama:

Uçuş ve yer emniyetini sağlamaya yönelik olarak havalimanlarımız PAT sahalarında uçakların gerek iniş gerek park pozisyonuna ulaşımında emniyetini sağlamak, gerekse emniyetli bir şekilde kalkış yapmaları amacıyla yapılan kar mücadele, FOD ve lastik izleri temizliği, pist frenleme değerlerinin ölçümü vb. hizmetlerde kullanılmak üzere ulusal ve uluslararası tüm standart ve teknolojik gelişmeler takip edilerek havalimanlarının ihtiyaçları ve ekonomik ömürleri çerçevesinde en son teknolojik araçlar alınacak ve/veya yenilenecek.

Hedef 2.2: Başmüdürlük seviyesinde idare edilen havalimanlarında yerli imkanlarla ve TUBİTAK işbirliği ile Apron Gözetim Sistemi (AGS) kurulacaktır.

Performans Göstergesi :

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apron Gözetim Sistemi Kurulacak Havalimanı Sayısı (AGS) | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 3 |

Açıklama:

Hava trafiğinin yoğun olduğu havalimanlarında apron hareketleri de yoğun olmaktadır. Yer hizmetleri verilirken hizmet kuruluşlarının zamanla yarışması, apron trafiğini oluşturan paydaşlarca uluslararası kurallarla belirlenen hız ve hareket limitlerinin dışına çıkılmasına ve kuralların ihlaline sebebiyet vermektedir. Apron hareketlerinin izlenebilmesi ve takip edilmesi amacıyla PAT sahalarında hareket halinde olan araçların hareketlerini ve hız ihlali başta olmak üzere kural ihlallerinin tespit edilebilmesi için Başmüdürlük seviyesinde idare edilen havalimanlarında yerli imkânlarla ve TÜBİTAK işbirliği ile Apron Gözetim Sistemi (AGS) kurulacaktır.

Hedef 2.3: Sertifikasyon için gerekli altyapılar tamamlanarak SHY14-A kapsamında 48 havalimanı sertifikalandırılmıştır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SHY 14-A kapsamında sertifikalandırılacak havalimanı sayısı | 15 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 |

Hedef 2.4: Havalimanlarının çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi kapsamında yapılan çalışmaların belgelendirilebilmesi amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce oluşturulan Yeşil Havaalanı Projesi referans alınarak “Yeşil Kuruluş” ve “Yeşil Havaalanı” belgeleri alınacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Yeşil Kuruluş” belgesi alınacak havalimanı sayısı | 45 | 36 | 40 | 43 | 45 | 47 |
| “Yeşil Havaalanı” belgesi alınacak havalimanı sayısı | 5 |  | 2 | 4 | 10 | 15 |

- Yeşil Kuruluş Sertifikası her yıl yenilenmektedir.

Hedef 2.5: Havalimanları terminal binaları ile sistem, cihaz ve teçhizatlarının enerji ihtiyaçları için, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak üzere, entegre enerji sistemleri kurulacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enerji sistemleri entegrasyonu fizibilite raporu hazırlanacak havalimanı sayısı | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Enerji kaynağı entegrasyon projesi hazırlanacak havalimanı sayısı | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Yenilenebilir enerji kaynakları ile sistem entegrasyonu yapılacak havalimanı sayısı | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 |

Hedef 2.6: Havalimanı hizmet araçlarının havalimanı kategorilerine göre temini ve yenilenmesi amacıyla son teknoloji ARFF araçlarının ve sistemlerinin gelişen uçak trafiği ve tiplerine göre alımlarının yapılması, hizmetlerin daha etkin verilebilmesi için ARFF istasyonlarının yenilenmesi ve/veya yapılması sağlanacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum (Adet) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alınacak Yangın Söndürme Aracı | 173 |  | 20 |  |  |  |
| Alınacak Merdivenli Yangın Söndürme Aracı | 10 |  |  |  |  |  |
| Alınacak Kurtarma Aracı | 53 |  |  |  |  |  |
| Alınacak Arazöz (Su İkmal) Aracı | 70 |  | 20 |  |  |  |
| Alınacak Pist Köpükleme Aracı | 4 |  |  |  |  |  |
| Alınacak Eğitim Simülatörü-Sistemi | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| Alınacak ARFF Acil Müdahale Yer Tespit Sistemi | 0 |  |  |  | 1 |  |
| Alınacak Uçak Kurtarma Teçhizatı | 4 Tk. |  |  |  |  |  |
| Alınacak 4x4 Ani Müdahale Yangın Söndürme Aracı | 100 | 20 |  | 30 |  |  |
| Alınacak Zor Çevre Şartları için Kurtarma Aracı | 5 |  |  | 24 | 19 |  |
| Alınacak ARFF Kurtarma Botu | 0 |  |  |  |  | 3 |
| Yapılacak ARFF ve İş Makineleri Garaj Binaları |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Hedef 2.7: Su tüketimi konusunda sayısal veriler toplanarak su tasarrufuna yönelik tedbirler geliştirilmesine altlık hazırlamak; atık su tesislerinin modernize edilmesi yoluyla havalimanlarının çevresel etkilerini azaltılması ve gürültü kirliliğine karşı önlemler geliştirmek için hazırlık çalışmalarında bulunmak.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum (Adet) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arıtma Sistemi modernizasyonu yapılacak havalimanı sayısı | 25 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| Su kaynakları tüketim envanteri hazırlanacak havalimanı sayısı | 0 | 4 | 13 | 15 | 15 |  |
| Stratejik gürültü haritası hazırlanacak havalimanı sayısı | 40 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 |

AMAÇ 3:  BÖLGESEL HAVA ULAŞIM MERKEZİ OLMAK

Tek Avrupa Seması uygulaması kapsamında, hava trafik hizmetlerinde, ortak hava sahası sınıflandırılması, mevcut Avrupa ATS koridor ağı ve sektörizasyonun esnek ve etkin kullanımının sağlanması, hava sahası kullanım kapasitelerinin artırılması konularında uygulamaya yönelik ortak kural ve usullerin geliştirilmesi, hava sahası ve havaalanları kapasitelerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri için önemli bir geçiş bölgesinde yer alan Ülkemiz hava sahasının coğrafi konumu ve hava sahasının büyüklüğünün yanı sıra, teknik donanımı ve bilgi birikimi itibariyle önemli bir hava sahası bloğu olma potansiyelinin hayata geçirilerek hava trafik hizmetleri sağlama kapasitesinin sınırlarımız dışında da bölgesel olarak genişletilmesi sağlanacaktır.

Hedef 3.1: Hava trafik gereklilikleri ve kullanıcı istekleri doğrultusunda hava sahamızın esnek kullanımı sağlanarak  uçuş mesafesi ve süreleri azaltılacak,  yakıt tasarrufu sağlanarak olumsuz çevresel etkiler (karbondioksit salınımı, gürültü, vb. ) asgari düzeye indirilecektir.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hava sahamızın esnek kullanımı kapsamında uçuş mesafesi ve süresinin azaltılmasına yönelik planlanacak direkt rota sayısı | - |  |  |  |  |  |

Hedef 3.2: 10 havalimanının terminal sahasında Hassas Saha Seyrüsefer (P-RNAV)/RNP  rotaları (SID& STAR’s) ve RNP Yaklaşma usulleri tesis edilecektir.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal Sahalarında Hassas Saha Seyrüsefer (P-RNAV) rotaları (SID& STAR’s) ve RNP APCH Usulleri tesis edilecek havalimanı sayısı | 24 | 4 | 1 | 6 | 13 | 6 |

Hedef 3.3: Yeni oluşturulacak sektör yapıları, sivil asker koordinasyonu ve hava sahası düzenlemeleri ile hava sahası kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hava Sahası Kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar (yeni oluşturulacak sektör yapıları, hava sahası düzenlemeleri, vb.) ile saatlik hava sahası kapasitesinin artırılma oranı | Hava Sahası Kapasitesi 5 Uçak/Saat | % 10 | % 5 | % 6 | % 6 | % 6 |

Hedef 3.4: Hava Trafik Akış Yönetiminde ( ATFM ), trafik başına halen  0.5 dakika olarak hedeflenen Avrupa ortalaması altında, 0.14 dakika olarak gerçekleşen en-route trafik gecikmeleri, ülkemiz için öngörülen Avrupa hedeflerinin altında gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en-route trafik gecikme süresi (dakika) | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |

Hedef 3.6: 2019 yılı sonunda tüm Türkiye Geneli havalimanlarında toplam 238.590.999 milyon yolcuya ve 2.308.910 uçak trafiğine hizmet verilecek olup, 2019 yılında yaklaşık 8.087.900.000 TL gelir elde edilecektir.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum (2014) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018(*) | 2019(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplam uçak sayısı (Üst geçiş dahil) | 1.678.971 | 1.814.958 | 1.829.908 | 1.914.017 | 2.052.672 | 2.160.993 |
| Toplam Havalimanı Yolcu Sayısı (Direkt Transit Dahil) | 166.181.339 | 181.437.004 | 174.153.146 | 193.576.844 | 218.976.476 | 233.659.119 |

|  | Mevcut Durum (TL.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Satış Hasılatı** | 2.228.701.000 (***) | 3.573.891.000 | 3.823.865.000 | 4.732.795.000 | 5.661.655.000 | 8.087.900.000 |

(*) Beklenen

(**)Kuruluşun elde etmeyi planladığı satış hasılatı

(***)Kuruluşun 31.05.2018 tarihli satış hasılatı

AMAÇ 4:  BÖLGESEL HAVA EĞİTİM ÜSSÜ OLMAK

Eğitim ve hizmet kalitesi bakımından üyesi bulunduğumuz ICAO ve EUROCONTROL kriterlerini yakalamak Kuruluşumuz için hem bir zorunluluk hem de bir önceliktir. Bu amaçla, istihdam edilen personelin nitelik bakımından istenilen düzeyde olmasının yanı sıra bölge ve komşu ülke eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için simülatör eğitim tesislerimizin uluslararası kullanımının sağlanması ve bu alanda lider ve bölgesel güç olma fırsatının yakalanması önem taşımaktadır.

Hedef 4.1: “DHMİ Havacılık Hizmet ve Eğitim Kompleksinin” projelendirilmesi ve yapımı 2019 yılsonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “DHMİ Havacılık Hizmet ve Eğitim Kompleksinin” tamamlanması |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |

Hedef 4.2: Bölge ve komşu ülke eğitim isteklerinin karşılanması amacıyla ATM / CNS ve Havacılık Güvenliği konularında belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli eğitimler verilecektir.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATM/CNS ve Havacılık Güvenliği konularında ülkelere verilecek eğitim kursu sayısı |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

AMAÇ 5: İNSAN KAYNAKLARININ OPTİMUM YÖNETİMİ İLE HİZMETTE KALİTE VE ETKİNLİĞİ ARTIRMAK

DHMİ Genel Müdürlüğünün havacılık sektöründe vermekte olduğu hava seyrüsefer ve havalimanı işletme hizmetlerinde etkinliğin sürdürülebilmesi, gelişen ve yenilenen teknolojik şartlara uyum sağlayabilmesi ve uluslararası kural ve standartların uygulanmasında ve havacılık emniyetinde ulaşılan seviyenin daha da yükseltilmesi bakımından ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Günümüz teknoloji toplumunda havacılık sistemini tanımlayabilecek anahtar kelimelerden biri sürekli eğitimdir. Tüm kaynakları, verimlilik ve kârlılık esasına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gereken gayret ve kararlılığı göstermekle sorumlu olan Kuruluşumuz personeli, bu yükümlülüğün en iyi şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan alanlarda eğitime tabi tutulmaktadır. Gerek havacılıkla ilgili yeni teknolojilerin tanınması gerekse mevcut teknoloji ile eskiyen bilgilerin yenilenmesi amacı ile Kuruluşumuz Kurslar ve Seminerler Yönergesi ile yıllık eğitim planı ve programı çerçevesinde eğitimler düzenlemekte veya Kuruluşumuz dışında düzenlenen yurt içi ve yurt dışı eğitimlere iştirak edilmektedir.

Bu amaçla; Kuruluşumuz, personelinin eğitimi konusunda kendi eğitim tesisleri ve imkânları ile eğitime tabi tutmaktadır. Özellikle havacılık uzmanlık alanları kapsamındaki hava trafik kontrolörlüğü, havacılık bilgi yönetimi, havacılık emniyet yönetimi, hava haberleşme hizmetleri, havalimanı işletme hizmetleri, arama kurtarma ve yangınla mücadele hizmetleri vb. konularda kendi tesislerinde her yıl hazırlanarak uygulamaya konulan eğitim programları ile işe yeni başlayan veya ileri aşamalarda gerekli olan eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI EĞİTİM GÖRECEK PERSONEL SAYISI

|  | 2015 Yılı | 2016 Yılı | 2017 Yılı | 2018 Yılı | 2019 Yılı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yurt İçi Eğitim | 3099 | 4785 | 5000 | 5200 | 5500 |
| Yurt Dışı Eğitim | 166 | 222 | 300 | 350 | 400 |

Kuruluşumuz önümüzdeki 5 yıl içerisinde tabloda belirtilen sayılar doğrultusunda personele eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI AÇILACAK EĞİTİM SAYISI

|  | 2015 Yılı | 2016 Yılı | 2017 Yılı | 2018 Yılı | 2019 Yılı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yurt İçi Eğitim | 110 | 120 | 180 | 130 | 132 |
| Yurt Dışı Eğitim | 80 | 82 | 205 | 88 | 90 |

Hedef 5.1: İstanbul 3.Havalimanı ihtiyacı da göz önünde bulundurularak Havalimanlarımızın ATC ünitelerinde gerek duyulan ilave 400 hava trafik kontrolörü ihtiyacının karşılanması amacıyla Temel Hava Trafik Kontrol Eğitim Programı kapsamında, 2019 yılı sonuna kadar 13 adet Temel ATC Kursu açılacaktır. Ayrıca, 2019 yılında havacılık bilgi yönetimi ihtiyacına binaen 50  AIM personeli için 2 adet Temel AIM kursu açılacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alınacak Hava Trafik Kontrolörü sayısı | 1592 | 92 | 123 | 100 | 100 | 100 |
| Açılacak temel ATC Kurs sayısı | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Alınacak AIM personeli sayısı | 479 |  |  |  |  | 50 |
| Açılacak AIM Kurs sayısı |  |  |  |  |  | 2 |

Hedef 5.2: Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP) Lisans uygulaması kapsamında görev yapmak üzere, 2015-2019 yılları arasında bu kapsamda 250 elektronik personeli alımı yapılacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alınacak ilave elektronik personel sayısı | 558 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| Açılacak ATSEP Kurs sayısı |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |

Hedef 5.3: 2019 yılına kadar 550 ARFF personelinin istihdamı ve eğitimi sağlanacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alınacak ARFF personel sayısı | 1539 | 200 | 100 | 150 | 100 | 100 |
| Açılacak ARFF Kurs sayısı | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 |

Hedef 5.4: Stratejik Plan döneminde ”havalimanlarında uluslararası  seviyede güvenli ve etkin hizmet verilebilmesini teminen  (teknik- idari ve diğer) personel eksikliği giderilecektir.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personel sayısı (*) | 10345 | 9786 | 9838 | 10218 | 10733 | 10955 |

(*) Beklenen

Açıklama: Hedef 5.4 de mevcut personel sayısına, Hedef 5.1,5.2,5.3’de yer alan hava trafik kontrolörü, elektronik personeli, ARFF personeli ile diğer personel sayıları dahildir.

Hedef 5.5:  Kuruluşumuzun son teknolojik gelişmeleri içeren sistemlerle yapılandırılarak gelişen dünya standartlarının takip edilmesi amacıyla bilişim alt ve üst yapılarının temini, tesisi, modernizasyonu, siber güvenlik konusunda Kuruluşumuzun sahip olduğu kaynakların olanak ve kabiliyetlerinin artırılması planlanmaktadır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uçuş Bilgi Sisteminin (FIDS) Tesisi (*1) (Adet/ Havalimanı) | 45 | 2 |  |  |  | 0 |
| Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS) Tesisi planlanan Havalimanlarına DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi yazılımının Kurulması (*2) (Adet/Havalimanı) | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomik ömrünü tamamlayan bilgisayarlar ve çevre donanımlarının yenilenmesi ile yeni ihtiyaçların karşılanması amacıyla (*3) (Adet/Bilgisayar) | 6825 | 708 | 680 | 882 | 1000 | 742 |
| Havalimanlarında kullanılmak üzere İnteraktif Akıllı Tahta (*4) (Adet/Tahta) | 15 |  |  |  |  | 8 |
| Kurumsal İletişim Merkezi Kurulumu (*5) (Adet/Sistem) | - | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| CDM ve GDR uygulamaları geliştirilmesi (*6) (Adet/Sistem) | - | 1 |  |  |  |  |
| Kurumsal WEB Portalının kurulumu (*7) (Adet/Sistem) | - | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Pasaport Kontrol Sisteminde kullanılan Pasaport Optik Okuyucularının yenilenmesi planlanmaktadır. (*8) (Adet/Optik Okuyucu) | 258 |  |  |  |  | 100 |
| Kurumsal iş zekâsı platformu kurulumu (*9) | - |  |  |  |  |  |
| e-fatura ve e-defter uygulamasına geçilmesi (*10) | - |  |  |  |  |  |
| Sınav Merkezi kurulumu (*11) | - |  |  |  |  |  |
| Merkez ve Havalimanlarında kullanılan Ağ Omurga cihazların modernizasyonu (*12) (Sistem/Adet) | - | 1 |  |  |  |  |
| Siber güvenlik konusunda Kuruluşumuzun sahip olduğu kaynakların olanak ve kabiliyetlerinin artırılması(*13) |  |  |  |  |  |  |
| İş Sürekliliği Merkezi kurulumu (*14) | - |  |  |  |  |  |
| Sanallaştırma (*15) (Adet/Server) | 27 | 24 | 24 |  |  |  |
| Teknolojik kullanım ömürleri biten depolama cihazlarının yenilenmesi (*16) |  |  |  |  |  |  |
| WEB Uygulama Güvenlik Duvarı ile Veritabanı Güvenlik Duvarı alımı (*17) |  |  |  |  |  |  |
| Symc Protection Suit ve Veritas NBU yazılım&donanım yenilenmesi (*18) |  |  |  |  |  |  |
| Kuruluşumuz WEB sitemizin yenilenmesi (*19) (Adet /sistem) |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Trabzon Havalimanına CUTE sistemi kurulması (*20)(Adet/sistem) |  |  |  | 1 |  |  |
| Ağ güvenliği yönetimi ve iyileştirme (*21)(Adet/sistem) |  |  |  |  |  |  |
| e-Arşiv platformu (*22)(Adet/sistem) |  |  |  |  |  |  |
| Kurumsal Yardım Masası (Service Desk) Hizmet Platformu Oluşturulması (*23)(Adet/sistem) |  |  |  |  |  |  |
| Siber güvenlik ve Bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) (*24) | - |  |  |  |  |  |
| A Tipi Havalimanları iç network alt yapısının (LAN) Modernizasyonu(*25)(Adet/Havalimanı) | - |  |  |  |  | 9 |
| Genel Müdürlük Kablosuz LAN Kurulumu ve Ağ Güvenlik Projesi (*26) | - |  |  |  |  |  |
| Microsoft Premier Destek Hizmeti Alımı (*27) (Adet /sistem) | 1 |  |  |  |  |  |
| Kurumsal güvenlik duvarı güncelleme ve güçlendirme. (*28) (Adet /sistem) | 1 |  |  |  |  |  |
| Uygulama seviyesinde ( Layer 7) DDOS ataklarını önleme sistemi ve İnternet yedekliliği (*29) | - |  |  |  |  |  |
| Kurumsal “Ağ Geçidi” güvenlik ürünün güncellenmesi (*30) | 1 |  |  |  |  |  |
| Big Data (Büyük Veri) Platformu Tesisi (*31) | - |  |  |  |  |  |
| IOT-Internet of Things-Nesnelerin İnterneti Tesisi (*32) | - |  |  |  |  |  |
| Bilgi Teknolojileri Güvenlik Hizmeti Alımı (*33) |  |  |  |  |  |  |
| Check Point( Güvenlik Duvarı) yazılımı lisans güncellemesi işi (*34) |  |  |  |  |  |  |
| Kurumsal Stratejik Planlama, Hizmet, Varlık ve Risk Yönetimi Uygulaması (*35) |  |  |  |  |  |  |
| DHMİ 4.0 (*36) |  |  |  |  |  |  |
| KamuNet bağlantılarının güvenli bir yapıda (SD-WAN) yaygınlaştırılması (*37) |  |  |  |  |  |  |

Açıklamalar : (*)

- Uçuş trafiği ile ilgili bilgileri yolculara, karşılayıcılara, uğurlayıcılara, hava ve yer hizmet birimlerine doğru ve görsel olarak verebilmek amacıyla oluşan ekran ve yazılımlar.

- Kendi öz kaynaklarımızla geliştirilen Uçuş Bilgi Sistemi Yazılımın kurulması.

- Gelişen teknolojiye ayak uydurmak için bilgisayar ve çevre donanımlarının modernleştirilmesi hedeflenmektedir.

- Havalimanlarında kullanılmakta olan derslik ve toplantı odalarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla (8 Adet İnteraktif Akıllı Tahta Sistemi) alınması planlanmaktadır.

- Vatandaşların Kuruluşumuzun muhatabı olduğu sorularına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

- CDM (Collaboration Decision Making): Havalimanlarımızda Kule, FIC,  Apron, Havayolu Şirketleri ve Yer Hizmet Kuruluşlarının uçuş operasyonlarını hızlandırmak ve daha az zaman kaybı ile performansı artırma üzere hazırlanan bir uygulamadır.

GDR (General Data Reporting): Kuruluşumuzca geliştirilen ve Kule, FIC,  Brifing ve Slot Koordinasyon Merkezinin Kuruluşumuzca üretilen ve dış kaynaklardan gelen (SITA, AFTN ve CFMU) mesajlarının konsolide edilmesi yolu ile iş ve işlemlerde uçuş operasyonlarının daha etkin şekilde takip edilerek denetlemeye yardımcı olan bir uygulamadır.

- Kurumsal Portal ile Kuruluşumuz web sayfası dışında kurum içi ortak dosya paylaşımı, süreç paylaşımı vb. uygulamaların tek bir merkezde toplanması hedeflenmektedir.

- Pasaport Kontrol Sisteminde kullanılan Pasaport Optik Okuyucularının yenilenmesi amacıyla (100 Adet Pasaport Optik Okuyucu) alınması planlanmaktadır.

- Veri Ambarı kurulumu ile Kuruluşumuz içerisinde üretilen verinin anlamlı bilgi ve raporlara dönüştürülmesi ile etkin ve hızlı karar almaya yardımcı olacaktır

- Kuruluşumuzca e-fatura uygulaması kapsamındaki firmalara GİB üzerinden faturaların elektronik olarak gönderimi sağlanacak, e-defter uygulaması ile GİB kaynaklarına yazılan veri üzerinden Kurumsal e-defter raporları anlık ve etkin bir şekilde alınabilecektir.

- ATSEP personeline Esenboğa Eğitim Tesislerinde kurulan sınıfta online sınav yapılmasına ve anında değerlendirme yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

- Kuruluşumuz artan intranet/internet trafiğine cevap verebilmek için Network donanımlarının modernleştirilmesi hedeflenmektedir.

- Siber güvenlik konusunda Kuruluşumuzun sahip olduğu kaynakların olanak ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik sistem ve ağ güvenliği yönetimi ile ilgili iyileştirmeler yapmak, Siber güvenlik gerekleri doğrultusunda Kurumsal Bilgi Teknolojileri alt yapısına yönelik ortak sistemleri hayata geçirmek, Bilgi güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması çalışmalarının yapılması.

- Kritik sistemlerin bir şekilde kullanılamaz veya erişilemez hale gelmesi durumunda en kısa sürede başka bir lokasyonda tekrar devreye girmesi için 2016 yılı sonuna kadar İş Sürekliliği Merkezi/FKM kurulması hedeflenmektedir.

- İşletim Sistemleri, veri tabanları, servisler ve ağ kaynaklarının tek tek fiziksel sistemler yerine tek bir fiziksel kaynağı kullanan güçlü bir sistem kullanılması hedeflenmektedir.

- Ms Windows Storage ( wss1 ve wss2) ve Sun Storage sistemlerinin güncel ürünler ile yenilenmesi ve yedekli yapının güncellenmesi amaçlanmaktadır.

- Kuruluşumuz WEB sayfası ile Veritabanı sunucularının güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

- Symantec Endpoint Protection(SEP), Symantec Messaging Gateway ve NetBackup için güncelleme lisansı ile Yedekleme Ortamı(donanım)  işi 31.12.2018 tarihinde bitecek olup, yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

- Bakım Anlaşmasının bitmesi ve gelişen teknolojiden yararlanarak yeni bir kurumsal web sitesinin yapılması düşünülmektedir.

- İç ve dış hat terminal binalarında Check-in Kontuarlarının yetersiz kalması nedeni ile ortak kullanımlı olarak havayolu şirketlerine tahsis edilebilmesi amacıyla CUTE sisteminin tesis edilmesi

- Ekonomik ve teknik ömürlerini tamamlayan ağ cihazlarının yenilenmesi amaçlanmaktadır.

- Kuruluşumuzun arşiv niteliğinde olup saklanma zorunluluğu olan kağıt ortamındaki evraklarının digital ortama taşınarak hızlı erişiminin sağlanması ve Kurumsal EBYS Sistemi ile entegre edilmesi için sunucu ve storage alımı

- Öncelikle Başkanlığımız Hizmet Konularını kapsayacak şekilde Arıza, Yetki talebi, Yazılım talepleri, İhtiyaçlara ilişkin bildirimleri kapsayacak şekilde Çağrı Merkezi platformunun oluşturularak personelimize etkin şekilde hizmet verilmesi ve değişiklik yönetimin sağlanması için sunucu alımı

- Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim sisteminin Kurulumu 27001 sertifikasının alınması ve sızma testlerinin yapılması

- A Tipi Havalimanlarında Bilgi Teknolojileri sistemlerinin(sunucu, omurga anahtar, yönlendirici) fiziki ortamlarının ve ağ aktif/pasif cihazlarının iyileştirilmesi,

- Genel Müdürlük binasının tamamını kapsayacak şekilde Güvenli Kablosuz Ağ Kurulumu / Kuruluşumuzdaki güvenlik politikaları ile uyumsuz bilgisayarların DHMİ Bilgisayar Ağına erişimini engelleyerek virüs, zararlı yazılım gibi güvenlik tehditlerine karşı DHMİ Bilgisayar ağının ve sunucularının korunması, Her yönüyle daha güvenli bir ağ altyapısı oluşturulması amaçlanmaktadır.

- Microsoft Ürünleri ile ilgili teknik destek paketinin alınması (2018 yılı için planlanan)

- İç taraf ve kablosuz cihazlar için 2.ci bir güvenlik duvarı ve siber güvenlik ile ilgili ek önlemler (ATP çözümleri)

- Türk Telekomdan Layer 7 düzeyinde alınacak, İnternet yapımızın yedeklenmesi

- Mevcut symantec webgateway'in teknik desteği sona ermesi, üretim ve satıştan kaldırılması nedeniyle güncellenmesi gerekmektedir.

- Kuruluşumuz Veri kaynaklarında mevcut her türlü yapısal olana/Yapısal olmayan verinin (Radar Verileri, SS Yardımcı Cihaz verileri, BT Verileri, Resim, Video, -Ray, Dedekltötler..vb) bir veri hazuzunda toparlanarak Hadop Veri işleme teknoloji yardımıyla analiz edilmesini ve Kuruluşumuz karar mercilerince değerlendirilmesine imkan verilmesi amaçlanmaktadır.

- İnternet/Network ile ilişkilenme yeteneği olan (Her türlü taşıma aracı, Kart okuyucu, Endüstri 4.0 cihazları, telefonlar, kişisel bilgisyarlar…vb) veri paylaşım yeteneği sağlayarak süreç akışlarının otomatik ve kendiliğinden planlanması ve icrasına imkan veren Nesnelerin İnterneti(IOT-Internet of Things) Teknolojisini Kuruluşumuz kaynaklarına uyumlandırma hedeflenmektedir.

- Kuruluşumuz olarak TSE ISO: 27001/2013 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi belgesi alınması ile Kuruluşumuz Bilişim Sistemleri ve Altyapısı ile Kurumsal Uygulamaların Güvenlik Testlerinin rutin olarak yapılabilmesi için Hali hazırda alınan Güvenlik hizmeti işi 31.12.2018 tarihinde süresi bitecek olup, bahse konu hizmetin yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

- Kuruluşumuz internet erişiminin güvenliği ve erişim kontrolü için güvenlik duvarı yazılımı olarak “Check Point” kullanılmaktadır.  Bahse konu yazılım lisanslarının süresi 31.12.2018 tarihinde bitecek olup, yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

- Kurumsal İş Süreçlerinin iyileştirilmesi, BT süreçlerinin ITIL uyumlu olması, Hizmet odaklı çalışma yönetimine geçilmesi, her türlü Kurumsal envanterin kayıt altına alınması, Kurum içi kullanıcılara daha iyi hizmet sunularak, problemlerin çözümünde belirli süreçlerin takip edilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve kayıt altına alınabilmesi amacı ile Bilgi Bankası Oluşturulması, Olay Yönetimi, Değişiklik ve Sürüm Yönetimi, Problem Yönetimi, Hizmet Katalog Yönetimi, Talep Yönetimi, Hizmet Seviye Yönetimi, Hizmet Varlık ve Konfigürasyon Yönetimi, İzleme ve Kontrol, Stratejik Planlama ve Varlık ve Risk Yönetimi Uygulaması konularını kapsayan ITIL V3 (Information Technologies Infrastructure Library-Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi)  standartlarına uygun Hizmet Yönetimini sağlayacak yazılım, danışmanlık ve eğitim hizmeti alımı işidir.

- Kuruluşumuz veri kaynaklarında mevcut her türlü yapısal olan/yapısal olmayan verinin(Radar Verileri, SS Yardımcı Cihaz Verileri, BT Verileri, Resim, Video-Ray, Dedektörler vb.) bir veri havuzunda toplanarak Hadoop Veri İşleme Teknolojisi yardımıyla analiz edilmesini ve kuruluşumuz karar mercilerince değerlendirilmesine imkân verilmesi amaçlanmaktadır.

- Kamu kurumları arasındaki veri iletişiminin internete kapalı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan KamuNet ağı için 15 Mbps hattın kurulum ve konfigürasyonları yapılarak Kamu kurumları(KamuNet ağı hazır olan) ile veri iletişimi KamuNet ağı üzerinden sağlanmakta olup yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Hedef 5.6: Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi, kurumun tüm birimlerini kapsayacak şekilde 2019 yılı sonuna kadar kurulacaktır.

Performans Göstergesi :

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimlerinin tamamlanması |  |  |  |  |  |  |
| ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunun tamamlanması |  |  |  |  |  |  |
| ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarının başlatılması |  |  |  |  |  |  |
| ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme başvurusunun yapılması |  |  |  |  |  |  |
| ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin alınması |  |  |  |  |  |  |
| ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimlerinin tamamlanması |  |  |  |  |  |  |
| ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunun tamamlanması |  |  |  |  |  |  |
| ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarının başlatılması |  |  |  |  |  |  |
| ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme başvurusunun yapılması |  |  |  |  |  |  |
| ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi belgesinin alınması |  |  |  |  |  |  |

Açıklama:

* Genel Müdürlüğümüzde Kalite Yönetim Belgesi 3 Daire Başkanlığımız tarafından alınmış olup; 2019 yılına kadar tüm Başkanlıklarımıza da alınması için çalışmaların yapılması ve tamamlanması.

** Genel Müdürlüğümüzde Çevre Yönetim belgesi 1 Daire Başkanlığımız tarafından alınmış olup; 2019 yılına kadar tüm Başkanlıklarımıza da alınması için çalışmaların yapılması ve tamamlanması.

- AMAÇ 6 - HAVACILIK ACİL YARDIM VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARDA SAĞLAMAK

Kuruluşumuzca işletilen havalimanlarımızda Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Hizmetleri, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı görev ve sorumluluğunda yürütülmektedir.

Havalimanlarında uluslararası standartlarda Acil Sağlık Hizmetleri verilmesi gerekmektedir.

Havalimanlarında oluşabilecek uçak kaza kırım olaylarında da Acil Sağlık Hizmetleri verilmesi gerekmektedir.

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun “Güvenlik Tedbirleri” başlıklı 40. maddesinden de anlaşılacağı üzere, havalimanlarının güvenliğinden esas itibari ile UDHB sorumlu olduğundan, sivil havacılık güvenliği yatırımları da Bakanlığın ilgili kuruluşu olan DHMİ tarafından sorumluluk alanındaki havalimanlarında yapılması gerekmektedir.

Özellikle 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra havacılık güvenliği önem ve öncelik kazanmıştır. Uluslararası sivil havacılığa karşı yasadışı eylemlerin önlenmesi kapsamında devletlerin güvenlik denetim mekanizmalarını güçlendirmeleri, havalimanlarında yolcu ve bagajların taranması, havalimanı personelinin güvenlik denetimi, tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınmasına ilişkin kurallar, gerek ICAO bünyesinde gerekse bölgesel havacılık örgütlerinin gündemlerinde önemli bir yer tutmaktadır.

Kuruluşumuz bünyesinde bulunan Havalimanları ile bunlara bağlı olan radar istasyonları, ülke güvenliği, ülke ekonomisi, milli çıkarlar ve toplum hayatı açısından Stratejik Öneme Sahip olan yerlerdir. Buralarda oluşabilecek bir güvenlik açığı ülkemize geri dönüşümü olmayan zararlar verebilecek olup, Havalimanlarının ve bunlara bağlı radar istasyonlarının güvenliği ile ilgili sorumluluk kapsamında, İl Güvenlik Komisyonlarınca belirlenen 6161 kişilik toplam özel güvenlik personelinin tamamlanması sağlanmalıdır.

Söz konusu güvenlik personelinin performansının en iyi düzeyde olabilmesi için gerekli olan her türlü eğitimin güncellenerek verdirilmesi gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın güvenliği için havalimanlarımızda ICAO, ECAC, AB ve TSA (Transportation Security Administration/(ABD) Ulaştırma Güvenliği İdaresi) standartlarında son teknolojik güvenlik cihazlarının kullanılması sağlanmalıdır.

Güvenlik cihazlarının yüksek maliyetleri ve bakım-onarım giderleri dahil yatırım planlamalarının dikkatli yapılması gerekmektedir. Temin ve tesis edilen güvenlik yatırımlarında, günümüz teknolojisinin takibi amacıyla güncelleme/yükseltme işlemlerinde bir takım zorluklar yaşanabilmektedir.

Kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için güvenlik yatırımlarında bir yandan günümüz teknolojisi takip edilirken, diğer yandan maksimum fayda ile kullanım ve güncellenebilirlik/yükseltilebilirlik unsurları dikkate alınmalıdır. Uzun dönemde fayda sağlamayacak ve gelişen teknolojiye uyum sağlayamayacak veya sistemlerin tamamının değiştirilmesine neden olacak yatırımlardan kaçınılmalıdır.

Havalimanları, yüksek güvenlik seviyesi gerektiren ve aynı zamanda bir çok güvenlik sisteminin birbiriyle entegre çalıştığı kritik tesislerdir. Havalimanı güvenliğinin kusursuz bir şekilde sağlanması ve havayolu ile yolcuların olası terör eylemlerine karşı korunması ve uluslararası dolaşımın yasal yollardan yapılması için, tasarım ve proje aşamasında tesisin çevresel konumu ve risk faktörleri incelenmeli, buna bağlı olarak teknolojik ekipman desteği sağlanmalıdır.

Hedef 6.1: Kurum hekimlerine “Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim” aldırılacaktır.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitimi” alacak kişi sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |

Hedef 6.2: Havalimanlarının ve bunlara bağlı radar istasyonlarının güvenliğini sağlamak için özel güvenlik hizmet alımı gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergesi:

|  | Mevcut Durum | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hizmet alımı yapılacak Özel Güvenlik Personel sayısı* | 3456 | 2721 | 2834 | 2850 | 3550 | 3750 |

* Kuruluşumuz sorumluluk alanındaki tüm havalimanlarındaki özel güvenlik personeli eksikliği, ihale yoluyla özel kurum/kuruluşlardan 2’şer yıllık hizmet alınarak giderilmektedir.

Hedef 6.3: Havalimanların güvenliği için kullanılan güvenlik sistem ve cihazları; yenileme, modernizasyon ve yeni ihtiyaçlar çerçevesinde temin edilecektir.

Performans Göstergesi:

| Havacılık Güvenliği Sistem ve Cihazlarının; yenileme, modernizasyon ve yeni ihtiyaçlar çerçevesinde temini | Mevcut Durum DHMİ | Mevcut Durum YİD/KİD | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı | 521 | 540 | 68 | 80 | 15 | 42 | - |
| Mobil X-ray Cihazı Sayısı | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı | 522 | 486 | 36 | 37 | 1 | 21 | - |
| CCTV-CACS-Plaka Tanıma Sistemleri Donanımları Sayısı | 111 | 24 | 11 | 14 | 12 | 25 | 10 |
| Araç Altı Görüntüleme Sistemleri Sayısı | 91 | 1 | - | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Araç Tarama Sistemi Sayısı | 8 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| Güvenlik Tarayıcısı (Vücut Tarayıcı) Sayısı | - | 39 | - | 71 | 1 | 1 | - |
| Patlayıcı İz Dedektörü Sayısı | 104 | 71 | - | 94 | 1 | 1 | - |
| Çevre Güvenlik Sistemleri Sayısı | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| Sıvı Patlayıcı Tespit Sistemi Sayısı | 88 | 65 | - | - | 22 | 1 | - |
| Otomatik Patlayıcı Tespit Sistemi Sayısı | 18 | 31 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Anti Drone Sistemleri Sayıları | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Silah, Muhtelif İhtiyaçlar | 669 | 582 | 100 | 80 | 50 | 150 | 150 |
| Açıklama: *Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi, Kartlı Geçiş Sistemi (CACS) ve Plaka Tanıma Sistemi birbirinin tamamlayıcısı yatırımlar olduğu için aynı proje kaleminde birleştirilmiştir ve ülkemiz geneli Havalimanındaki sayılar ve ihtiyaçlar aynı kalem altına toplam olarak yazılmıştır. *Ulusal ve uluslararası gereklilikler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlara binaen Araç Tarama Sistemi, Sıvı Patlayıcı Tespit Sistemi ve Anti Drone Sistemi tabloya eklenip, güncellenmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |

C- Performans Göstergeleri, Performans Hedefleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| --- | --- |
| Hedef | SH1.1- 2015-2019 Stratejik Plan döneminde ESSIP (European Single Sky Implementation Plan / Avrupa Tek Hava Sahası Uygulama Planı) hedefleri doğrultusunda sistem altyapısı, insan kaynakları ve mevzuat düzenlemeleri takip edilerek her yıl LSSIP/TURKEY (Yerel Birleştirilmiş Uygulama Dokümanı/ TÜRKİYE) hazırlanacaktır. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hazırlanacak Yerel Birleştirilmiş Uygulama Doküman Sayısı | 2019 yılı için 1doküman |
| Açıklamalar : |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA1-Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |  |
| Hedef |  | SH1.1 - 2015-2019 Stratejik Plan döneminde ESSIP (European Single Sky Implementation Plan / Avrupa Tek Hava Sahası Uygulama Planı) hedefleri doğrultusunda sistem altyapısı, insan kaynakları ve mevzuat düzenlemeleri takip edilerek her yıl LSSIP/TURKEY (Yerel Birleştirilmiş Uygulama Dokümanı/ TÜRKİYE) hazırlanacaktır. |  |
| Performans Göstergesi |  | Hazırlanacak Yerel Birleştirilmiş Uygulama Doküman Sayısı |  |
| Performans Hedefi |  | 2019 yılı için 1 doküman |  |
| Faaliyet Adı |  | LSSIP / TURKEY (Yerel Birleştirilmiş Uygulama Dokümanı / TÜRKİYE) hazırlanması. |  |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |  |
| Özkaynak |  |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |  |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA1- Hava seyrüsefer emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| --- | --- |
| Hedef | SH1.3 Ekonomik ömrünü tamamlayan Seyrüsefer Sistemlerinin (ILS, VOR, DME, NDB) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların altyapısı, temini, tesisi ve idamesi sağlanacaktır. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 11 | Yenilenecek ve/veya temin edilecek Seyrüsefer Sistemleri sayısı. | 10 |
| Açıklamalar : |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Yenilenecek ve/veya temin edilecek Seyrüsefer Sistemleri | 1 | 15.000.000 |  | 15.000.000 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 15.000.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA1- Hava seyrüsefer emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| Hedef |  | SH1.3- Ekonomik ömrünü tamamlayan Seyrüsefer Sistemlerinin (ILS, VOR, DME, NDB) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların altyapısı, temini, tesisi ve idamesi sağlanacaktır. |
| Performans Göstergesi |  | Yenilenecek ve/veya temin edilecek Seyrüsefer Sistemleri sayısı. |
| Performans Hedefi |  | 10 |
| Faaliyet Adı |  | Yenilenecek ve/veya temin edilecek Seyrüsefer Sistemleri |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Elektronik Daire Başkanlığı, Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | 15.000.000TL. |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Ticari Kredi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 15.000.000TL. |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| --- | --- |
| Hedef | SH1.5- Adana, Hatay ve Çukurova Havalimanlarına hizmet vermek üzere 1 adet yaklaşma kontrol sistemi tesis edilerek sistem 2019 yılında operasyonel hale getirilecektir. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Yenilecek ve/veya temin edilecek Haberleşme Cihaz/Sistem sayısı | 2019 yılı için 1 adet |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Yenilecek ve/veya temin edilecek Haberleşme Cihaz/Sistem sayısı | 1 | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 3.000.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Stratejik Amaç | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| Hedef | SH1.5- Adana, Hatay ve Çukurova Havalimanlarına hizmet vermek üzere 1 adet yaklaşma kontrol sistemi tesis edilerek sistem 2019 yılında operasyonel hale getirilecektir. |
| Performans Göstergesi | Yenilecek ve/veya temin edilecek Haberleşme Cihaz/Sistem sayısı |
| Performans Hedefi | 1 |
| Faaliyet Adı | Yenilecek ve/veya temin edilecek Haberleşme Cihaz/Sistem |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları. |

| Özkaynaklar |  |
| --- | --- |
| Özkaynak | 3.000.000 TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |
| Diğer |  |
| Dış Kaynaklar |  |
| Dış Proje Kredisi |  |
| Ticari Kredi |  |
| Diğer |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 3.000.000 TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| --- | --- |
| Hedef | SH1.7- Ekonomik ömrünü tamamlayan haberleşme cihaz/sistemlerinin (Hava-Yer, Yer- Yer Telsizleri, VCS, AFTN, Radyolink,) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların temin, tesis, altyapı ve idamesi sağlanacaktır. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Yenilecek ve/veya temin edilecek Haberleşme Cihaz/Sistem sayısı | 2019 yılı için 612 adet |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Yenilecek ve/veya temin edilecek Haberleşme Cihaz/Sistem sayısı | 1 | 15.000.000 |  | 15.000.000 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 15.000.000TL. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Stratejik Amaç | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| Hedef | SH1.7- Ekonomik ömrünü tamamlayan haberleşme cihaz/sistemlerinin (Hava-Yer, Yer- Yer Telsizleri, VCS, AFTN, Radyolink,) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların temin, tesis, altyapı ve idamesi sağlanacaktır. |
| Performans Göstergesi | Yenilecek ve/veya temin edilecek Haberleşme Cihaz/Sistem sayısı |
| Performans Hedefi | 612 |
| Faaliyet Adı | Yenilecek ve/veya temin edilecek Haberleşme Cihaz/Sistem |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları. |

| Özkaynaklar |  |
| --- | --- |
| Özkaynak | 15.000.000 |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |
| Diğer |  |
| Dış Kaynaklar |  |
| Dış Proje Kredisi |  |
| Ticari Kredi |  |
| Diğer |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 15.000.000 TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| --- | --- |
| Hedef | SH1.9- Hava Trafik Yönetim (ATM) hizmetlerinde havacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve değişen kurallar doğrultusunda, IANS havacılık eğitim tesislerinde her yıl 200 ATM/CNS personelinin eğitimi sağlanacaktır. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eğitim alacak ATM/CNS personel sayısı | 2019 yılı için 200 |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Eğitim alacak ATM/CNS personel sayısı | 1 | 1.354.198 |  | 1.354.198 |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 1.354.198TL |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Stratejik Amaç | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| Hedef | SH1.9- Hava Trafik Yönetim (ATM) hizmetlerinde havacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve değişen kurallar doğrultusunda, IANS havacılık eğitim tesislerinde her yıl 200 ATM/CNS personelinin eğitimi sağlanacaktır. |
| Performans Göstergesi | Eğitim alacak ATM/CNS personel sayısı |
| Performans Hedefi | 2019 yılı için 200 kişi |
| Faaliyet Adı | Eğitim alacak ATM/CNS personel |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Hava Seyrüsefer, Elektronik Dairesi ve Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlıkları |
| Açıklamalar: |  |

| Özkaynaklar |  |
| --- | --- |
| Özkaynak | 1.354.198-TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |
| Diğer |  |
| Dış Kaynaklar |  |
| Dış Proje Kredisi |  |
| Ticari Kredi |  |
| Diğer |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 1.354.198-TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| --- | --- |
| Hedef | SH1.10- 2015 yılından itibaren 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 seyrüsefer ve/veya radar istasyonuna rüzgâr ve/veya güneş santrali kurulacaktır. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hava Seyrüsefer ve Radar İstasyonları için kurulacak Rüzgâr ve Güneş Enerji Santrali Sayısı | 2019 yılı için 1 adet |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Hava Seyrüsefer ve Radar İstasyonları için kurulacak Rüzgâr ve Güneş Enerji Santrali Sayısı | 1 | 2.500.000 |  | 2.500.000 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 2.500.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| Hedef |  | SH1.10- 2015 yılından itibaren 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 seyrüsefer ve/veya radar istasyonuna rüzgâr ve/veya güneş santrali kurulacaktır. |
| Performans Göstergesi |  | Hava Seyrüsefer ve Radar İstasyonları için kurulacak Rüzgâr ve Güneş Enerji Santrali Sayısı |
| Performans Hedefi |  | 2019 yılı için 1 adet |
| Faaliyet Adı |  | Hava Seyrüsefer ve Radar İstasyonları için kurulacak Rüzgâr ve Güneş Enerji Santrali |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | İşletme Dairesi Başkanlığı, |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | 2.500.000 |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Ticari Kredi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 2.500.000TL. |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Stratejik Amaç | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| Hedef | SH1.22- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında lokal radar tracker (RDPS), lokal FDPS, CWP ile gözetim sensör sistemleri dahil milli yaklaşma kontrol sistemleri Ar-Ge projesi 2018 yılında başlatılacaktır. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Milli yaklaşma kontrol sistemleri (APP, RDPS, FDPS, CWP ve gözetim sistemleri sensörleri) projesine başlanması | 2019 yılı |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Milli yaklaşma kontrol sistemleri (APP, RDPS, FDPS, CWP ve gözetim sistemleri sensörleri) Ar-Ge projesine başlanması | 1 | 4.000.000 |  | 4.000.000 |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 4.000.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| Hedef |  | SH1.22- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında lokal radar tracker (RDPS), lokal FDPS, CWP ile gözetim sensör sistemleri dahil milli yaklaşma kontrol sistemleri Ar-Ge projesi 2018 yılında başlatılacaktır. |
| Performans Göstergesi |  | Milli yaklaşma kontrol sistemleri (APP, RDPS, FDPS, CWP ve gözetim sistemleri sensörleri) projesine başlanması |
| Performans Hedefi |  | 2019 yılı |
| Faaliyet Adı |  | Milli yaklaşma kontrol sistemleri (APP, RDPS, FDPS, CWP ve gözetim sistemleri sensörleri) projesine başlanması |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları |
| Açıklamalar: Proje 2019 yılında başlatılacaktır. |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | 4.000.000-TL |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi | - |  |
| Diğer | - |  |
| Dış Kaynaklar | - |  |
| Dış Proje Kredisi | - |  |
| Ticari Kredi | - |  |
| Diğer | - |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 4.000.000-TL |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| --- | --- |
| Hedef | SH1.23- İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na, yer hareketlerinin kontrolünü sağlayarak Hava Trafik Kontrolörlerinin iş yükünü azaltan A-SMGCS (Gelişmiş Yüzey Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi) 2019 yılında başlayacak, 2021 yılı sonuna kadar tesis edilecektir. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | A-SMCGS (Gelişmiş yüzey hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi) tesis edilmesi | 2019 yılı |
| Açıklamalar: İzmir Adnan Menderes Havalimanına A-SMGCS kurulumunun Başkanlığımızca yürütülen başka projelere öncelik verilmesi ve gerekli kaynak ihtiyacının başka projelerde kullanılacak olması nedenleriyle yakın dönemde gerçekleştirilemeyeceği öngörüldüğünden planlamanın 2020 yılı sonrasına alınmasının ve gerekli kaynak ihtiyacının sıfırlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | A-SMCGS (Gelişmiş yüzey hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi) tesis edilmesi | 1 |  |  | 15.000.000 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| Hedef |  | SH1.23- İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na, yer hareketlerinin kontrolünü sağlayarak Hava Trafik Kontrolörlerinin iş yükünü azaltan A-SMGCS (Gelişmiş Yüzey Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi) 2017 yılında başlayacak, 2019 yılı sonuna kadar tesis edilecektir. |
| Performans Göstergesi |  | A-SMCGS (Gelişmiş yüzey hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi) tesis edilmesi |
| Performans Hedefi |  | 2019 yılı |
| Faaliyet Adı |  | A-SMCGS (Gelişmiş yüzey hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi) tesis edilmesi |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları |
| Açıklamalar: İzmir Adnan Menderes Havalimanına A-SMGCS kurulumunun Başkanlığımızca yürütülen başka projelere öncelik verilmesi ve gerekli kaynak ihtiyacının başka projelerde kullanılacak olması nedenleriyle yakın dönemde gerçekleştirilemeyeceği öngörüldüğünden planlamanın 2020 yılı sonrasına alınmasının ve gerekli kaynak ihtiyacının sıfırlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. |  |  |
| Özkaynaklar | 15.000.000 |  |
| Özkaynak |  |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 15.000.000TL. |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Stratejik Amaç | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| Hedef | SH1.27- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi 2018 yılında başlatılacaktır. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi | 2019 yılı |
| Açıklamalar: Proje 2017 yılında başlatılmıştır |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |  |  |
| 1 | MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi |  | 12.000.000 |  | 12.000.000 |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 12.000.000 |  | 12.000.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| Hedef |  | SH1.27- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi 2018 yılında başlatılacaktır. |
| Performans Göstergesi |  | MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi |
| Performans Hedefi |  | 2019 yılı |
| Faaliyet Adı |  | MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları |
| Açıklamalar: Proje 2017 yılında başlatılmıştır |  |  |
| Özkaynaklar | 12.000.000 |  |
| Özkaynak |  |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Ticari Kredi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 12.000.000TL. |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Stratejik Amaç | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| Hedef | SH1.28- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi | 2019 yılı |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi |  | 10.000.000 |  | 10.000.000 |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 10.000.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA1- Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |
| Hedef |  | SH1.28 TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi. |
| Performans Göstergesi |  | Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi 2018 yılında başlatılacaktır. |
| Performans Hedefi |  | 2019 yılı |
| Faaliyet Adı |  | Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Hava Seyrüsefer ve Elektronik Dairesi Başkanlıkları |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar | 10.000.000 |  |
| Özkaynak |  |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Ticari Kredi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 10.000.000TL |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA2- Havalimanları İşletme Hizmetlerini Uluslararası Standartlarda Sağlamak |
| --- | --- |
| Hedef | SH2.1- Havalimanlarının ihtiyaçları ve ekonomik ömürleri çerçevesinde karla mücadele, temizlik ve tanzim araçları temin edilecektir. |

| Performans Göstergeleri |  |  |  |  | Performans Hedefi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Temin edilecek Kar Mücadele Araç sayısı |  |  |  | 15 |  |  |
| 22 | Alınacak Temizlik ve Tanzim Araç sayısı |  |  |  | 16 |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı ( TL) |  |  |  |  |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak |  | Toplam |  |
| 1 | Temin edilecek Kar Mücadele Araç sayısı | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Alınacak Temizlik ve Tanzim Araç sayısı | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam (TL) |  |  |  |  |  | 46.500.000 |  |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA2- Havalimanları İşletme Hizmetlerini Uluslararası Standartlarda Sağlamak |
| Hedef |  | SH2.1- Havalimanlarının ihtiyaçları ve ekonomik ömürleri çerçevesinde karla mücadele, temizlik ve tanzim araçları temin edilecektir. |
| Performans Göstergesi |  | 1- Temin edilecek Kar Mücadele Araç sayısı |
|  |  | 2- Alınacak Temizlik ve Tanzim Araç sayısı |
| Performans Hedefi |  | 1- 15adet Kar Mücadele Aracı 2- 16adet Temizlik ve Tanzim Aracı |
| Faaliyet Adı |  | - Temin edilecek Kar Mücadele Araç sayısı - Alınacak Temizlik ve Tanzim Araç sayısı |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | İşletme Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | 46.500.000 TL |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Ticari Kredi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 46.500.000 TL |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Stratejik Amaç | SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak |
| Hedef | SH2.2- Başmüdürlük seviyesinde idare edilen havalimanlarında yerli imkanlarla ve TUBİTAK işbirliği ile Apron Gözetim Sistemi (AGS) kurulacaktır. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apron Gözetim Sistemi Kurulacak Havalimanı Sayısı (AGS) | 3 |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Apron Gözetim Sistemi Kurulacak Havalimanı Sayısı (AGS) | 1 | 9.000.000 |  | 9.000.000 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 9.000.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Stratejik Amaç | SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak |
| Hedef | SH2.2- Başmüdürlük seviyesinde idare edilen havalimanlarında yerli imkânlarla ve TUBİTAK işbirliği ile Apron Gözetim Sistemi (AGS) kurulacaktır. |
| Performans Göstergesi | Apron Gözetim Sistemi Kurulacak Havalimanı Sayısı (AGS) |
| Performans Hedefi | 3 |
| Faaliyet Adı | Apron Gözetim Sistemi Kurulacak Havalimanı Sayısı (AGS) |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İşletme Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |

| Özkaynaklar |  |
| --- | --- |
| Özkaynak | 9.000.000-TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |
| Diğer |  |
| Dış Kaynaklar |  |
| Dış Proje Kredisi |  |
| Ticari Kredi |  |
| Diğer |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 9.000.000-TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak |
| --- | --- |
| Hedef | SH2.3- Sertifikasyon için gerekli altyapılar tamamlanarak SHY14-A kapsamında 48 havalimanları sertifikanaldırılmıştır. |

| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  | Performans Hedefi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SHY 14-A kapsamında sertifikalandırılacak havalimanı sayısı |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Açıklamalar: Devamlılığı için aşağıdaki ücretler temdit olarak ödenmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Gelir (TL) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak |  | Toplam |  |
| 1 |  | SHY 14-A kapsamında sertifikalandırılan havalimanları için ödenecek olan temdit ücreti | 1 | 10.000.000 |  |  | 10.000.000 |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak |
| Hedef |  | SH2.3- Sertifikasyon için gerekli altyapılar tamamlanarak SHY14-A kapsamında 48 havalimanı sertifikalandırılmıştır. |
| Performans Göstergesi |  | SHY 14-A kapsamında sertifikalandırılacak havalimanı sayısı |
| Performans Hedefi |  | 0 |
| Faaliyet Adı |  | SHY 14-A kapsamında sertifikalandırılacak havalimanı sayısı |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | İşletme Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: Devamlılığı için aşağıdaki ücretler temdit olarak ödenmektedir. |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | 10.000.000 |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Ticari Kredi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 10.000.000.TL |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak |
| --- | --- |
| Hedef | SH2.4- Havalimanlarının çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi kapsamında yapılan çalışmaların belgelendirilebilmesi amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce oluşturulan Yeşil Havaalanı Projesi referans alınarak “Yeşil Kuruluş” ve “Yeşil Havaalanı” belgeleri alınacaktır. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 11 | “Yeşil Kuruluş” belgesi alınacak havalimanı sayısı | 47 |
| 12 | “Yeşil Havaalanı” belgesi alınacak havalimanı sayısı | 15 |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | “Yeşil Kuruluş” belgesi alınacak havalimanı sayısı | 1 | 90.000 |  | 90.000 |
| 2 | “Yeşil Havaalanı” belgesi alınacak havalimanı sayısı | 2 |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 90.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak |
| Hedef |  | SH2.4- Havalimanlarının çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi kapsamında yapılan çalışmaların belgelendirilebilmesi amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce oluşturulan Yeşil Havaalanı Projesi referans alınarak “Yeşil Kuruluş” ve “Yeşil Havaalanı” belgeleri alınacaktır. |
| Performans Göstergesi |  | - “Yeşil Kuruluş” belgesi alınacak havalimanı sayısı - “Yeşil Havaalanı” belgesi alınacak havalimanı sayısı |
| Performans Hedefi |  | - 47 - 15 |
| Faaliyet Adı |  | - “Yeşil Kuruluş” belgesi alınacak havalimanı sayısı - “Yeşil Havaalanı” belgesi alınacak havalimanı sayısı |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | İşletme Dairesi Başkanlığı |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | 90.000-TL |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 90.000-TL |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak |
| --- | --- |
| Hedef | SH2.5- Havalimanları terminal binaları ile sistem, cihaz ve teçhizatlarının enerji ihtiyaçları için, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak üzere, entegre enerji sistemleri kurulacaktır. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 11 | Enerji sistemleri entegrasyonu fizibilite raporu hazırlanacak havalimanı sayısı | 2 |
| Açıklamalar: |  |  |
| 22 | Enerji kaynağı entegrasyon projesi hazırlanacak havalimanı sayısı | 2 |
| Açıklamalar: |  |  |
| 23 | Yenilenebilir enerji kaynakları ile sistem entegrasyonu yapılacak havalimanı sayısı | 2 |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Enerji sistemleri entegrasyonu fizibilite raporu hazırlanacak havalimanı sayısı | 1 |  |  |  |
| 2 | Enerji kaynağı entegrasyon projesi hazırlanacak havalimanı sayısı | 2 |  |  |  |
| 3 | Yenilenebilir enerji kaynakları ile sistem entegrasyonu yapılacak havalimanı sayısı | 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 12.000.000TL |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Stratejik Amaç | SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak |
| Hedef | SH2.5- Havalimanları terminal binaları ile sistem, cihaz ve teçhizatlarının enerji ihtiyaçları için, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak üzere, entegre enerji sistemleri kurulacaktır. |
| Performans Göstergesi | 1-Enerji sistemleri entegrasyonu fizibilite raporu hazırlanacak havalimanı sayısı 2- Enerji kaynağı entegrasyon projesi hazırlanacak havalimanı sayısı 3- Yenilenebilir enerji kaynakları ile sistem entegrasyonu yapılacak havalimanı sayısı |
| Performans Hedefi | 1-2 adet 2-2 adet 3-2 adet |
| Faaliyet Adı | 1-Enerji sistemleri entegrasyonu fizibilite raporu hazırlanacak havalimanı sayısı 2- Enerji kaynağı entegrasyon projesi hazırlanacak havalimanı sayısı 3- Yenilenebilir enerji kaynakları ile sistem entegrasyonu yapılacak havalimanı sayısı |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İşletme Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |

| Özkaynaklar |  |
| --- | --- |
| Özkaynak | 12.000.000-TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |
| Diğer |  |
| Dış Kaynaklar |  |
| Dış Proje Kredisi |  |
| Ticari Kredi |  |
| Diğer |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 12.000.000-TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak |
| --- | --- |
| Hedef | SH2.6- Havalimanı hizmet araçlarının havalimanı kategorilerine göre temini ve yenilenmesi amacıyla son teknoloji ARFF araçlarının ve sistemlerinin gelişen uçak trafiği ve tiplerine göre alımlarının yapılması, hizmetlerin daha etkin verilebilmesi için ARFF istasyonlarının yenilenmesi ve/veya yapılması sağlanacaktır. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temin edilecek ARFF Kurtarma Botu sayısı | 3 |
| 2 | ARFF istasyonlarının yenilenmesi | 2 |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
|  | ARFF Kurtarma Botu Alımı | 1 | 1000 |  | 1000 |
|  | ARFF istasyonlarının yenilenmesi | 2 |  |  | 20.000.000 |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 20.001.000 TL |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç | SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak |  |
| Hedef | SH2.6- Havalimanı hizmet araçlarının havalimanı kategorilerine göre temini ve yenilenmesi amacıyla son teknoloji ARFF araçlarının ve sistemlerinin gelişen uçak trafiği ve tiplerine göre alımlarının yapılması, hizmetlerin daha etkin verilebilmesi için ARFF istasyonlarının yenilenmesi ve/veya yapılması sağlanacaktır. |  |
| Performans Göstergesi | - Temin edilecek ARFF Kurtarma Botu sayısı - 2 ARFF istasyonlarının yenilenmesi |  |
| Performans Hedefi | - 3 Adet ARFF Kurtarma Botu - 2 ARFF istasyonlarının yenilenmesi |  |
| Faaliyet Adı | - ARFF Kurtarma Botu Alımı - ARFF istasyonlarının yenilenmesi |  |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İşletme Dairesi Başkanlığı ve İnşaat Emlk.Dairesi Başkanlığı |  |
| Açıklamalar |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak |  | 1000TL 20.000.000-TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Ticari Kredi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI |  | 20.001.000-TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak |
| --- | --- |
| Hedef | SH2.7- Su tüketimi konusunda sayısal veriler toplanarak su tasarrufuna yönelik tedbirler geliştirilmesine altlık hazırlamak; atık su tesislerinin modernize edilmesi yoluyla havalimanlarının çevresel etkilerini azaltılması ve gürültü kirliliğine karşı önlemler geliştirmek için hazırlık çalışmalarında bulunmak. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 21 | Stratejik gürültü haritası hazırlanacak havalimanı sayısı | 8 |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 3 | Stratejik gürültü haritası hazırlanacak havalimanı sayısı | 1 |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 560.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Stratejik Amaç | SA2- Havalimanları işletme hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak |
| Hedef | SH2.7- Su tüketimi konusunda sayısal veriler toplanarak su tasarrufuna yönelik tedbirler geliştirilmesine altlık hazırlamak; atık su tesislerinin modernize edilmesi yoluyla havalimanlarının çevresel etkilerini azaltılması ve gürültü kirliliğine karşı önlemler geliştirmek için hazırlık çalışmalarında bulunmak. |
| Performans Göstergesi | Stratejik gürültü haritası hazırlanacak havalimanı sayısı |
| Performans Hedefi | 8 havalimanının stratejik gürültü haritası hazırlanacak |
| Faaliyet Adı | Stratejik gürültü haritası hazırlanacak havalimanı sayısı |
| Sorumlu Birim veya Birimler | İşletme Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |

| Özkaynaklar |  |
| --- | --- |
| Özkaynak | 560.000-TL |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |
| Diğer |  |
| Dış Kaynaklar |  |
| Dış Proje Kredisi |  |
| Ticari Kredi |  |
| Diğer |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 560.000-TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak |
| --- | --- |
| Hedef | SH3.1- Hava trafik gereklilikleri ve kullanıcı istekleri doğrultusunda hava sahamızın esnek kullanımı sağlanarak uçuş mesafesi ve süreleri azaltılacak, yakıt tasarrufu sağlanarak olumsuz çevresel etkiler (karbondioksit salınımı, gürültü, vb. ) asgari düzeye indirilecektir. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hava sahamızın esnek kullanımı kapsamında uçuş mesafesi ve süresinin azaltılmasına yönelik planlanacak direkt rota sayısı | 2 |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | - |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Stratejik Amaç | SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak |
| Hedef | SH3.1- Hava trafik gereklilikleri ve kullanıcı istekleri doğrultusunda hava sahamızın esnek kullanımı sağlanarak uçuş mesafesi ve süreleri azaltılacak, yakıt tasarrufu sağlanarak olumsuz çevresel etkiler (karbondioksit salınımı, gürültü, vb. ) asgari düzeye indirilecektir. |
| Performans Göstergesi | Hava sahamızın esnek kullanımı kapsamında uçuş mesafesi ve süresinin azaltılmasına yönelik planlanacak direkt rota sayısı |
| Performans Hedefi | 2 |
| Faaliyet Adı |  |
| Sorumlu Birim veya Birimler | Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |

| Özkaynaklar |  |
| --- | --- |
| Özkaynak |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |
| Diğer |  |
| Dış Kaynaklar |  |
| Dış Proje Kredisi |  |
| Ticari Kredi |  |
| Diğer |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak |
| --- | --- |
| Hedef | SH3.2- 10 havalimanının terminal sahasında Hassas Saha Seyrüsefer (P-RNAV)/RNP rotaları (SID& STAR’s) ve RNP Yaklaşma usulleri tesis edilecektir. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Terminal Sahalarında Hassas Saha Seyrüsefer (P-RNAV) rotaları (SID& STAR’s) ve RNP APCH Usulleri tesis edilecek havalimanı sayısı | 6 |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak |
| Hedef |  | SH3.2- 10 havalimanının terminal sahasında Hassas Saha Seyrüsefer (P-RNAV)/RNP rotaları (SID& STAR’s) ve RNP Yaklaşma usulleri tesis edilecektir. |
| Performans Göstergesi |  | Terminal Sahalarında Hassas Saha Seyrüsefer (P-RNAV) rotaları (SID& STAR’s) ve RNP APCH Usulleri tesis edilecek havalimanı sayısı |
| Performans Hedefi |  | 6 |
| Faaliyet Adı |  |  |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak |  |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI |  |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak |
| --- | --- |
| Hedef | SH3.3- Yeni oluşturulacak sektör yapıları, sivil asker koordinasyonu ve hava sahası düzenlemeleri ile hava sahası kapasitesinin artırılması sağlanacaktır |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hava Sahası Kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar (yeni oluşturulacak sektör yapıları, hava sahası düzenlemeleri, vb.) ile saatlik hava sahası kapasitesinin artırılma oranı | % 6 |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | - |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak |
| Hedef |  | SH3.3- Yeni oluşturulacak sektör yapıları, sivil asker koordinasyonu ve hava sahası düzenlemeleri ile hava sahası kapasitesinin artırılması sağlanacaktır |
| Performans Göstergesi |  | Hava Sahası Kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar (yeni oluşturulacak sektör yapıları, hava sahası düzenlemeleri, vb.) ile saatlik hava sahası kapasitesinin artırılma oranı |
| Performans Hedefi |  | % 6 |
| Faaliyet Adı |  |  |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | - |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak |
| --- | --- |
| Hedef | SH3.4- Hava Trafik Akış Yönetiminde ( ATFM ), trafik başına halen 0.5 dakika olarak hedeflenen Avrupa ortalaması altında, 0.14 dakika olarak gerçekleşen en-route trafik gecikmeleri, ülkemiz için öngörülen Avrupa hedeflerinin altında gerçekleştirilecektir. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | en-route trafik gecikme süresi (dakika) | 0.15 |
| Açıklamalar: Ülkemiz Ankara ACC Sektörleri için gerçekleşen gecikme süresi 0 (sıfır) dakikadır. |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | - |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak |
| Hedef |  | SH3.4- Hava Trafik Akış Yönetiminde (ATFM), trafik başına halen 0.5 dakika olarak hedeflenen Avrupa ortalaması altında, 0.14 dakika olarak gerçekleşen en-route trafik gecikmeleri, ülkemiz için öngörülen Avrupa hedeflerinin altında gerçekleştirilecektir. |
| Performans Göstergesi |  | en-route trafik gecikme süresi (dakika) |
| Performans Hedefi |  | 0.15 |
| Faaliyet Adı |  |  |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | - |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak |
| --- | --- |
| Hedef | SH3.6- 2019 yılı sonunda tüm Türkiye Geneli havalimanlarında toplam 224.669.754 milyon yolcuya ve 2.081.192 uçak trafiğine hizmet verilecek olup, 2019 yılında yaklaşık 8.087.900.000.-TL gelir elde edilecektir. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 11 | Toplam uçak sayısı (Üst geçiş dahil) | 2.018.192 |
| Açıklamalar |  |  |
| 22 | Toplam Havalimanı Yolcu Sayısı (Direkt Transit Dahil) | 244.652.898 |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Toplam |
| 1 | Satış Hasılatı | 1 ve 2 |  |  | 8.087.900.000.-TL |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 8.087.900.000.-TL |

(*) Gelir Tablosunda gösterilmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA.3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak |
| Hedef |  | SH3.6- 2019 yılı sonunda tüm Türkiye Geneli havalimanlarında toplam 224.669.754 milyon yolcuya ve 2.081.192 uçak trafiğine hizmet verilecek olup, 2019 yılında yaklaşık 8.087.900.000.-TL gelir elde edilecektir. |
| Performans Göstergesi |  | -Toplam uçak sayısı (Üst geçiş dahil) -Toplam Havalimanı Yolcu Sayısı (Direkt Transit Dahil) |
| Performans Hedefi |  | -1.956.787 uçak -200.951.468 yolcu |
| Faaliyet Adı |  | Satış Hasılatı |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Strateji Geliştirme ve Mali İşler Dairesi Başkanlıkları |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | - |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(*) | 8.087.900.000.-TL |  |

(*)Gelir Tablosunda gösterilmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA.4- Bölgesel hava eğitim üssü olmak |
| --- | --- |
| Hedef | SH4.1- “DHMİ Havacılık Hizmet ve Eğitim Kompleksinin” projelendirilmesi ve yapımı 2019 yılsonuna kadar tamamlanacaktır. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 11 | “DHMİ Havacılık Hizmet ve Eğitim Kompleksinin” tamamlanması | 2019 yılı |
| Açıklamalar: “DHMİ Hava Seyrüsefer Hizmetleri Eğitim Kompleksi” projelendirilmesi ve yapımı 2021 yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | “DHMİ Havacılık Hizmet ve Eğitim Kompleksinin” tamamlanması | 1 | 100.000.000 |  | 100.000.000 |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 100.000.000 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA.4- Bölgesel hava eğitim üssü olmak |
| Hedef |  | SH4.1- “DHMİ Havacılık Hizmet ve Eğitim Kompleksinin” projelendirilmesi ve yapımı 2019 yılsonuna kadar tamamlanacaktır. |
| Performans Göstergesi |  | “DHMİ Havacılık Hizmet ve Eğitim Kompleksinin” tamamlanması |
| Performans Hedefi |  | 2019 yılı |
| Faaliyet Adı |  |  |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı, Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | 100.000.000 -TL |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 100.000.000 -TL |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA.4- Bölgesel hava eğitim üssü olmak |
| --- | --- |
| Hedef | SH4.2- Bölge ve komşu ülke eğitim isteklerinin karşılanması amacıyla ATM / CNS ve Havacılık Güvenliği konularında belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli eğitimler verilecektir. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | ATM/CNS ve Havacılık Güvenliği konularında ülkelere verilecek eğitim kursu sayısı | 2 |
| Açıklamalar |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | ATM/CNS ve Havacılık Güvenliği konularında ülkelere verilecek eğitim kursu sayısı | 1 |  |  | 500.000 |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 500.000 |

(*)Gelir Tablosunda gösterilmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA.4- Bölgesel hava eğitim üssü olmak |
| Hedef |  | SH4.2- Bölge ve komşu ülke eğitim isteklerinin karşılanması amacıyla ATM / CNS ve Havacılık Güvenliği konularında belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli eğitimler verilecektir. |
| Performans Göstergesi |  | ATM/CNS ve Havacılık Güvenliği konularında ülkelere verilecek eğitim kursu sayısı |
| Performans Hedefi |  | 2 |
| Faaliyet Adı |  | ATM/CNS ve Havacılık Güvenliği konularında ülkelere verilecek eğitim kursu sayısı |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı, Havacılık Acil Yrd ve Güvenlik D. Bşk.’lığı Elektronik Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak |  |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(*) | 500.000-TL |  |

(*)Gelir Tablosunda gösterilmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak |
| --- | --- |
| Hedef | SH5.1- İstanbul 3.Havalimanı ihtiyacı da göz önünde bulundurularak Havalimanlarımızın ATC ünitelerinde gerek duyulan ilave 400 hava trafik kontrolörü ihtiyacının karşılanması amacıyla Temel Hava Trafik Kontrol Eğitim Programı kapsamında, 2019 yılı sonuna kadar 13 adet Temel ATC Kursu açılacaktır. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 11 | Alınacak Hava Trafik Kontrolörü sayısı | 100 |
|  | Alınacak AIM personeli sayısı | 50 |
| 22 | Açılacak temel ATC Kurs sayısı | 2 |
| 3 | Açılacak AIM kursu sayısı | 2 |
| Açıklamalar: AIM personeli ihtiyacının karşılanması için 2019 yılında 50 AIM personeli alınması planlanmıştır. |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Alınacak Hava Trafik Kontrolörü sayısı | 1 |  |  |  |
|  | Açılacak temel ATC Kurs sayısı | 2 |  |  |  |
|  | ARA TOPLAM |  |  |  | 12.092.387TL |
|  | Alınacak AIM personeli sayısı | 3 |  |  | 57.911 |
|  | Açılacak AIM kursu sayısı | 4 |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 12.150.298 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak |
| Hedef |  | SH5.1- İstanbul 3.Havalimanı ihtiyacı da göz önünde bulundurularak Havalimanlarımızın ATC ünitelerinde gerek duyulan ilave 400 hava trafik kontrolörü ihtiyacının karşılanması amacıyla Temel Hava Trafik Kontrol Eğitim Programı kapsamında, 2019 yılı sonuna kadar 13 adet Temel ATC Kursu açılacaktır. |
| Performans Göstergesi |  | -Alınacak Hava Trafik Kontrolörü sayısı -Açılacak temel ATC Kurs sayısı -Alınacak AIM personeli sayısı -Açılacak AIM kursu sayısı -50 AIM personeli - 2 AIM kursu |
| Performans Hedefi |  | -100 Hava Trafik Kontrolörü -2 temel ATC Kursu |
| Faaliyet Adı |  | -Alınacak Hava Trafik Kontrolörü sayısı -Açılacak temel ATC Kurs sayısı -Alınacak AIM personeli sayısı -Açılacak AIM kursu sayısı |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı, Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | 12.150.298 |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 12.150.298TL |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç |  |  | SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef |  |  | SH5.2- Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP) Lisans uygulaması kapsamında görev yapmak üzere, 2015-2019 yılları arasında bu kapsamda 250 elektronik personeli alımı yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  | Performans Hedefi |  |  |
| 1 |  | Alınacak ilave elektronik personel sayısı |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | Açılacak ATSEP Kurs sayısı |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak |  | Toplam |  |
| 1 | Alınacak ilave elektronik personel sayısı |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Açılacak ATSEP Kurs sayısı |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  | 3.096.352TL |  |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak |
| Hedef |  | SH5.2- Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP) Lisans uygulaması kapsamında görev yapmak üzere, 2015-2019 yılları arasında bu kapsamda 250 elektronik personeli alımı yapılacaktır. |
| Performans Göstergesi |  | Alınacak ilave elektronik personel sayısı |
| Performans Hedefi |  | 20 |
| Faaliyet Adı |  | Alınacak ilave elektronik personel sayısı |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Elektronik Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlğı |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | 3.096.352TL |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 3.096.352TL |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak |
| --- | --- |
| Hedef | SH5.3- 2019 yılına kadar 550 ARFF personelinin istihdamı ve eğitimi sağlanacaktır. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 11 | Alınacak ARFF personel sayısı | 100 |
| Açıklamalar |  |  |
| 22 | Açılacak ARFF Kurs sayısı | 3 |
| Açıklamalar |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Alınacak ARFF personel sayısı | 1 |  |  |  |
|  | Açılacak ARFF Kurs sayısı | 2 |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 8.944.974TL |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak |
| Hedef |  | SH5.3- 2019 yılına kadar 550 ARFF personelinin istihdamı ve eğitimi sağlanacaktır. |
| Performans Göstergesi |  | -Alınacak ARFF personel sayısı -Açılacak ARFF Kurs sayısı |
| Performans Hedefi |  | -100 ARFF personeli -3 ARFF Kursu |
| Faaliyet Adı |  | -Alınacak ARFF personel sayısı -Açılacak ARFF Kurs sayısı |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | İşletme Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | 8.944.974TL |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 8.944.974TL |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak |
| --- | --- |
| Hedef | SH5.4- Stratejik Plan döneminde ”havalimanlarında uluslararası seviyede güvenli ve etkin hizmet verilebilmesini teminen (teknik- idari ve diğer) personel eksikliği giderilecektir. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Personel sayısı | 10.955 |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | Personel sayısı | 1 | 29.416.835TL |  | 29.416.835TL |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 29.416.835TL |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak |
| Hedef |  | SH5.4- Stratejik Plan döneminde ”havalimanlarında uluslararası seviyede güvenli ve etkin hizmet verilebilmesini teminen (teknik- idari ve diğer) personel eksikliği giderilecektir. |
| Performans Göstergesi |  | Personel sayısı |
| Performans Hedefi |  | 10.955 |
| Faaliyet Adı |  | Personel sayısı |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | 29.416.835-TL |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 29.416.835-TL |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç |  |  | SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef |  |  | SH5.5- Kuruluşumuzun son teknolojik gelişmeleri içeren sistemlerle yapılandırılarak gelişen dünya standartlarının takip edilmesi amacıyla bilişim alt ve üst yapılarının temini, tesisi, modernizasyonu, siber güvenlik konusunda Kuruluşumuzun sahip olduğu kaynakların olanak ve kabiliyetlerinin artırılması planlanmaktadır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  | Performans Hedefi |  |  |
| 1 |  | Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS) Tesisi planlanan Havalimanlarına DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi yazılımının Kurulması (Adet/Havalimanı) |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ekonomik ömrünü tamamlayan bilgisayarlar ve çevre donanımlarının yenilenmesi ile yeni ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bilgisayar Sistemleri ve Çevre Donanımları alımı (Adet/Bilgisayar) |  |  |  |  | 742 |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Havalimanlarında kullanılmakta olan derslik ve toplantı odalarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İnteraktif Akıllı Tahta Sistemi alımı (Adet/İnteraktif Akıllı Tahta Sistemi) |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Pasaport Kontrol Sisteminde kullanılan Pasaport Optik Okuyucularının yenilenmesi planlanmaktadır. (Adet/Pasaport Optik Okuyucu) |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Teknolojik kullanım ömürleri biten depolama cihazlarının yenilenmesi |  |  |  |  | 2019 Yılı |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | WEB Uygulama Güvenlik Duvarı ile Veritabanı Güvenlik Duvarı alımı işi |  |  |  |  | 2019 Yılı |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Symc Protection Suit ve Veritas NBU yazılım&donanım yenilenmes |  |  |  |  | 2019 Yılı |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | A Tipi Havalimanları iç network alt yapısının (LAN) Modernizasyonu (Adet/Havalimanı) |  |  |  |  | 9 |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Microsoft Premier Destek Hizmeti Alımı (Adet /sistem) |  |  |  |  | 2019 Yılı |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Bilgi Teknolojileri Güvenlik Hizmeti Alımı |  |  |  |  | 2019 Yılı |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Check Point( Güvenlik Duvarı) yazılımı lisans güncellemesi işi |  |  |  |  | 2019 Yılı |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Kurumsal Stratejik Planlama, Hizmet, Varlık ve Risk Yönetimi Uygulaması |  |  |  |  | 2019 Yılı |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | DHMİ 4.0 |  |  |  |  | 2019 Yılı |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | KamuNet bağlantılarının güvenli bir yapıda (SD-WAN) yaygınlaştırılması |  |  |  |  | 2019 Yılı |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak |  | Toplam |  |
|  | Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS) Tesisi planlanan Havalimanlarına DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi yazılımının Kurulması (Adet/Havalimanı) |  |  | 1 | - |  |  |  |  |
|  | Ekonomik ömrünü tamamlayan bilgisayarlar ve çevre donanımlarının yenilenmesi ile yeni ihtiyaçların karşılanması amacıyla (Adet/Bilgisayar) |  |  | 2 | 6.100.000 |  |  |  |  |
|  | Havalimanlarında kullanılmakta olan derslik ve toplantı odalarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İnteraktif Akıllı Tahta Sistemi alımı (Adet/İnteraktif Akıllı Tahta Sistemi) |  |  | 3 | 250.000 |  |  |  |  |
|  | Pasaport Kontrol Sisteminde kullanılan Pasaport Optik Okuyucularının yenilenmesi planlanmaktadır. (Adet/Pasaport Optik Okuyucu) |  |  | 4 | 1.000.000 |  |  |  |  |
|  | Teknolojik kullanım ömürleri biten depolama cihazlarının yenilenmesi |  |  | 5 | 1.600.000 |  |  |  |  |
|  | WEB Uygulama Güvenlik Duvarı ile Veritabanı Güvenlik Duvarı alımı işi |  |  | 6 | 2.500.000 |  |  |  |  |
|  | Symc Protection Suit ve Veritas NBU yazılım&donanım yenilenmesi |  |  | 7 | 1.400.000 |  |  |  |  |
|  | A Tipi Havalimanları iç network alt yapısının (LAN) Modernizasyonu (Adet/Havalimanı) |  |  | 8 | 4.300.000 |  |  |  |  |
|  | Microsoft Premier Destek Hizmeti Alımı (Adet /sistem) |  |  | 9 | 890.000 |  |  |  |  |
|  | Bilgi Teknolojileri Güvenlik Hizmeti Alımı |  |  | 10 | 2.500.000 |  |  |  |  |
|  | Check Point( Güvenlik Duvarı) yazılımı lisans güncellemesi işi |  |  | 11 | 1.000.000 |  |  |  |  |
|  | Kurumsal Stratejik Planlama, Hizmet, Varlık ve Risk Yönetimi Uygulaması |  |  | 12 | - |  |  |  |  |
|  | DHMİ 4.0 |  |  | 13 | 1.000.000 |  |  |  |  |
|  | KamuNet bağlantılarının güvenli bir yapıda (SD-WAN) yaygınlaştırıl-ması |  |  | 14 | - |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  | 23.540.000 TL |  |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak |
| Hedef |  | SH5.5- Kuruluşumuzun son teknolojik gelişmeleri içeren sistemlerle yapılandırılarak gelişen dünya standartlarının takip edilmesi amacıyla bilişim alt ve üst yapılarının temini, tesisi, modernizasyonu, siber güvenlik konusunda Kuruluşumuzun sahip olduğu kaynakların olanak ve kabiliyetlerinin artırılması planlanmaktadır. |
| Performans Göstergesi |  | Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS) Tesisi planlanan Havalimanlarına DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi yazılımının Kurulması (*2) (Adet/Havalimanı) - 742 adet Ekonomik ömrünü tamamlayan bilgisayarlar ve çevre donanımlarının yenilenmesi ile yeni ihtiyaçların karşılanması amacıyla (*3) (Adet/Bilgisayar) - Havalimanlarında kullanılmakta olan derslik ve toplantı odalarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İnteraktif Akıllı Tahta Sistemi alımı (*4) (Adet/İnteraktif Akıllı Tahta Sistemi) - Pasaport Kontrol Sisteminde kullanılan Pasaport Optik Okuyucularının yenilenmesi (*8) (Adet/Pasaport Optik Okuyucu) - Teknolojik kullanım ömürleri biten depolama cihazlarının yenilenmesi (*16) - WEB Uygulama Güvenlik Duvarı ile Veritabanı Güvenlik Duvarı alımı işi (*17) - Symc Protection Suit ve Veritas NBU yazılım&donanım yenilenmesi (*18) - A Tipi Havalimanları iç network alt yapısının (LAN) Modernizasyonu (*25) (Adet/Havalimanı) - Microsoft Premier Destek Hizmeti Alımı(*27) (Adet /sistem) - Bilgi Teknolojileri Güvenlik Hizmeti Alımı (*33) - Check Point( Güvenlik Duvarı) yazılımı lisans güncellemesi işi (*34) - Kurumsal Stratejik Planlama, Hizmet, Varlık ve Risk Yönetimi Uygulaması (*35) - DHMİ 4.0 (*36) - KamuNet bağlantılarının güvenli bir yapıda (SD-WAN) yaygınlaştırılması (*37) |
| Performans Hedefi |  | Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS) Tesisi planlanan Havalimanlarına DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi yazılımının Kurulması (*2) (Adet/Havalimanı) - 742 adet Ekonomik ömrünü tamamlayan bilgisayarlar ve çevre donanımlarının yenilenmesi ile yeni ihtiyaçların karşılanması amacıyla (*3) (Adet/Bilgisayar) - Havalimanlarında kullanılmakta olan derslik ve toplantı odalarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İnteraktif Akıllı Tahta Sistemi alımı (*4) (Adet/İnteraktif Akıllı Tahta Sistemi) - Pasaport Kontrol Sisteminde kullanılan Pasaport Optik Okuyucularının yenilenmesi (*8) (Adet/Pasaport Optik Okuyucu) - Teknolojik kullanım ömürleri biten depolama cihazlarının yenilenmesi (*16) - WEB Uygulama Güvenlik Duvarı ile Veritabanı Güvenlik Duvarı alımı işi (*17) - Symc Protection Suit ve Veritas NBU yazılım&donanım yenilenmesi (*18) - A Tipi Havalimanları iç network alt yapısının (LAN) Modernizasyonu (*25) (Adet/Havalimanı) - Microsoft Premier Destek Hizmeti Alımı(*27) (Adet /sistem) - Bilgi Teknolojileri Güvenlik Hizmeti Alımı (*33) - Check Point( Güvenlik Duvarı) yazılımı lisans güncellemesi işi (*34) - Kurumsal Stratejik Planlama, Hizmet, Varlık ve Risk Yönetimi Uygulaması (*35) - DHMİ 4.0 (*36) - KamuNet bağlantılarının güvenli bir yapıda (SD-WAN) yaygınlaştırılması (*37) |
| Faaliyet Adı |  | Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS) Tesisi planlanan Havalimanlarına DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi yazılımının Kurulması (*2) (Adet/Havalimanı) - 742 adet Ekonomik ömrünü tamamlayan bilgisayarlar ve çevre donanımlarının yenilenmesi ile yeni ihtiyaçların karşılanması amacıyla (*3) (Adet/Bilgisayar) - Havalimanlarında kullanılmakta olan derslik ve toplantı odalarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İnteraktif Akıllı Tahta Sistemi alımı (*4) (Adet/İnteraktif Akıllı Tahta Sistemi) - Pasaport Kontrol Sisteminde kullanılan Pasaport Optik Okuyucularının yenilenmesi (*8) (Adet/Pasaport Optik Okuyucu) - Teknolojik kullanım ömürleri biten depolama cihazlarının yenilenmesi (*16) - WEB Uygulama Güvenlik Duvarı ile Veritabanı Güvenlik Duvarı alımı işi (*17) - Symc Protection Suit ve Veritas NBU yazılım&donanım yenilenmesi (*18) - A Tipi Havalimanları iç network alt yapısının (LAN) Modernizasyonu (*25) (Adet/Havalimanı) - Microsoft Premier Destek Hizmeti Alımı(*27) (Adet /sistem) - Bilgi Teknolojileri Güvenlik Hizmeti Alımı (*33) - Check Point( Güvenlik Duvarı) yazılımı lisans güncellemesi işi (*34) - Kurumsal Stratejik Planlama, Hizmet, Varlık ve Risk Yönetimi Uygulaması (*35) - DHMİ 4.0 (*36) - KamuNet bağlantılarının güvenli bir yapıda (SD-WAN) yaygınlaştırılması (*37) |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | 23.540.000-TL |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 23.540.000-TL |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak |
| --- | --- |
| Hedef | SH5.6- Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi, kurumun tüm birimlerini kapsayacak şekilde 2019 yılı sonuna kadar kurulacaktır. |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 11 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin alınması | 2019 yılı |
| 12 | ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi belgesinin alınması | 2019 yılı |
| Açıklamalar : |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
| 1 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme başvurusunun yapılması | 1 |  |  |  |
|  | ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme başvurusunun yapılması | 2 |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | - |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA.5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak |
| Hedef |  | SH5.6- Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi, kurumun tüm birimlerini kapsayacak şekilde 2019 yılı sonuna kadar kurulacaktır. |
| Performans Göstergesi |  | - ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin alınması - ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi belgesinin alınması |
| Performans Hedefi |  | 2018 yılı |
| Faaliyet Adı |  | - ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin alınması - ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi belgesinin alınması |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | İşletme Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | - |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | - |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç |  |  | SA.6- Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sağlamak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef |  |  | SH6.1- Kurum hekimlerine “Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim” aldırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  | Performans Hedefi |  |  |
| 1 |  | “Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitimi” alacak kişi sayısı |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Açıklamalar : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak |  | Toplam |  |
| 1 | “Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitimi” alacak kişi sayısı |  |  | 1 |  |  |  | 20.000 |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA.6- Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sağlamak |
| Hedef |  | SH6.1- Kurum hekimlerine “Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim” aldırılacaktır. |
| Performans Göstergesi |  | “Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitimi” alacak kişi sayısı |
| Performans Hedefi |  | 4 |
| Faaliyet Adı |  | “Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitimi” alacak kişi sayısı |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | 20.000 TL |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 20.000 TL |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç |  |  | SA.6- Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sağlamak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef |  |  | SH6.2- Havalimanlarının ve bunlara bağlı radar istasyonlarının güvenliğini sağlamak için özel güvenlik hizmet alımı gerçekleştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  | Performans Hedefi |  |  |
| 1 |  | Hizmet alımı yapılacak Özel Güvenlik Personel sayısı |  |  |  |  | 3750 |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak |  | Toplam |  |
| 1 | Hizmet alımı yapılacak Özel Güvenlik Personel sayısı |  |  | 1 |  |  |  | 250.000.000 |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  | 250.000.000TL |  |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA.6- Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sağlamak |
| Hedef |  | SH6.2- Havalimanlarının ve bunlara bağlı radar istasyonlarının güvenliğini sağlamak için özel güvenlik hizmet alımı gerçekleştirilecektir. |
| Performans Göstergesi |  | Hizmet alımı yapılacak Özel Güvenlik Personel sayısı |
| Performans Hedefi |  | 2950 |
| Faaliyet Adı |  | Özel Güvenlik Personeli |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | 250.000.000 |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 250.000.000-TL |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Kuruluş Adı | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |

| Stratejik Amaç | SA.6- Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sağlamak |
| --- | --- |
| Hedef | SH6.3- Havalimanların güvenliği için kullanılan güvenlik sistem ve cihazları; yenileme, modernizasyon ve yeni ihtiyaçlar çerçevesinde temin edilecektir |

| Performans Göstergeleri |  | Performans Hedefi |
| --- | --- | --- |
| 11 | X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı | - |
| Açıklamalar: |  |  |
| 22 | Mobil X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı | - |
| Açıklamalar: |  |  |
| 33 | Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı | - |
| Açıklamalar: |  |  |
| 44 | CCTV-CACS-Plaka Tanıma Sistemleri Donanımları | 10 |
| Açıklamalar: |  |  |
| 55 | Araç Altı Görüntüleme Sistemleri | 1 |
| Açıklamalar: |  |  |
| 66 | Araç Tarama Sistemi | - |
| Açıklamalar: |  |  |
| 77 | Güvenlik Tarayıcısı ( Vücut Tarayıcı) | - |
| Açıklamalar: |  |  |
| 88 | Patlayıcı İz Dedektörü (ETD) | - |
| Açıklamalar: |  |  |
| 99 | Çevre Güvenlik Sistemi | 10 |
| Açıklamalar: |  |  |
| 110 | Sıvı Patlayıcı Tespit Cihazı (LEDs) | - |
| Açıklamalar: |  |  |
| 111 | Otomatik Patlayıcı Tespit Cihazı (EDS) | - |
| Açıklamalar: |  |  |
| 112 | Anti Drone Sistemleri | - |
| Açıklamalar: |  |  |
| 113 | Silah, Muhtelif İhtiyaçlar | 150 |
| Açıklamalar: |  |  |

| Faaliyetler |  | İlgili Olduğu Performans Göstergesi | Kaynak İhtiyacı (TL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Özkaynak | Dış Kaynak | Toplam |
|  | X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı | 1 |  |  |  |
|  | Mobil X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı | 2 |  |  |  |
|  | Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı | 3 |  |  |  |
|  | CCTV-CACS-Plaka Tanıma Sistemleri Donanımları | 4 |  |  |  |
|  | Araç Altı Görüntüleme Sistemleri | 5 |  |  |  |
|  | Araç Tarama Sistemi | 6 |  |  |  |
|  | Güvenlik Tarayıcısı ( Vücut Tarayıcı) | 7 |  |  |  |
|  | Patlayıcı İz Dedektörü (ETD) | 8 |  |  |  |
|  | Çevre Güvenlik Sistemi | 9 |  |  |  |
|  | Sıvı Patlayıcı Tespit Cihazı (LEDs) | 10 |  |  |  |
|  | Otomatik Patlayıcı Tespit Cihazı (EDS) | 11 |  |  |  |
|  | Anti Drone Sistemleri | 12 |  |  |  |
|  | Silah, Muhtelif İhtiyaçlar | 13 |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 42.058.000-TL |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| Kuruluş Adı |  | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- | --- |
| Stratejik Amaç |  | SA.6- Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sağlamak |
| Hedef |  | SH6.3- Havalimanların güvenliği için kullanılan güvenlik sistem ve cihazları; yenileme, modernizasyon ve yeni ihtiyaçlar çerçevesinde temin edilecektir |
| Performans Göstergesi |  | - X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı - Mobil X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı - Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı - CCTV-CACS-Plaka Tanıma Sistemleri Donanımları - Araç Altı Görüntüleme Sistemleri - Araç Tarama Sistemi - Güvenlik Tarayıcısı ( Vücut Tarayıcı) - Patlayıcı İz Dedektörü(ETD) - Çevre Güvenlik Sistemi - Sıvı Patlayıcı Tespit Cihazı (LEDs) - Otomatik Patlayıcı Tespit Cihazı (EDS) - Anti Drone Sistemleri - Silah, Muhtelif İhtiyaçlar |
| Performans Hedefi |  | - 12 X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı - 1 Mobil X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı - 15 Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı - 14 CCTV-CACS-Plaka Tanıma Sistemleri Donanımları - 4 Araç Altı Görüntüleme Sistemleri - 2 Araç Tarama Sistemi - 1 Güvenlik Tarayıcısı ( Vücut Tarayıcı) - 20 Patlayıcı İz Dedektörü (ETD) - 2 Çevre Güvenlik Sistemi - 20 Sıvı Patlayıcı Tespit Cihazı (LEDs) - 1 Otomatik Patlayıcı Tespit Cihazı (EDS) - 1 Anti Drone Sistemleri - 20 Silah, Muhtelif İhtiyaçlar |
| Faaliyet Adı |  | - X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı - Mobil X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı - Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı - CCTV-CACS-Plaka Tanıma Sistemleri Donanımları - Araç Altı Görüntüleme Sistemleri - Araç Tarama Sistemi - Güvenlik Tarayıcısı ( Vücut Tarayıcı) - Patlayıcı İz Dedektörü(ETD) - Çevre Güvenlik Sistemi - Sıvı Patlayıcı Tespit Cihazı (LEDs) - Otomatik Patlayıcı Tespit Cihazı (EDS) - Anti Drone Sistemleri - Silah, Muhtelif İhtiyaçlar |
| Sorumlu Birim veya Birimler |  | Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar: |  |  |
| Özkaynaklar |  |  |
| Özkaynak | 42.058.000-TL |  |
| Bütçeden Sermaye Transferi |  |  |
| Diğer |  |  |
| Dış Kaynaklar |  |  |
| Dış Proje Kredisi |  |  |
| Diğer |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 42.058.000-TL |  |

| D- Toplam Kaynak İhtiyacı KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU 2019 YILI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TL. |
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | AÇIKLAMA | ÖZKAYNAK | TOPLAM |
| Hedef 1.3 |  | Ekonomik ömrünü tamamlayan Seyrüsefer Sistemlerinin (ILS, VOR, DME, NDB) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların altyapısı, temini, tesisi ve idamesi sağlanacaktır. |  |  |
|  | 1 | Yenilenecek ve/veya temin edilecek Seyrüsefer Sistemleri sayısı |  | 15.000.000 |
| Hedef 1.5 |  | Adana, Hatay ve Çukurova Havalimanlarına hizmet vermek üzere 1 adet yaklaşma kontrol sistemi tesis edilerek sistem 2019 yılında operasyonel hale getirilecektir. |  |  |
|  | 2 | Yenilenecek ve/veya temin edilecek Seyrüsefer Sistemleri sayısı |  | 3.000.000 |
| Hedef 1.7 |  | Ekonomik ömrünü tamamlayan haberleşme cihaz/sistemlerinin (Hava-Yer, Yer- Yer Telsizleri, VCS, AFTN, Radyolink,) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların temin, tesis, altyapı ve idamesi sağlanacaktır |  |  |
|  | 3 | Yenilecek ve/veya temin edilecek Haberleşme Cihaz/Sistem sayısı |  | 15.000.000 |
| Hedef 1.9 |  | Hava Trafik Yönetim (ATM) hizmetlerinde havacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve değişen kurallar doğrultusunda, IANS havacılık eğitim tesislerinde her yıl 200 ATM/CNS personelinin eğitimi sağlanacaktır. |  |  |
|  | 4 | Eğitim alacak ATM/CNS personel sayısı |  | 1.354.198 |
| Hedef 1.10 |  | 2015 yılından itibaren 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 seyrüsefer ve/veya radar istasyonuna rüzgar ve/veya güneş santrali kurulacaktır. |  |  |
|  | 5 | Hava Seyrüsefer ve Radar İstasyonları için kurulacak Rüzgar ve Güneş Enerji Santrali |  | 2.500.000 |
| Hedef 1.22 |  | TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında lokal radar tracker (RDPS), lokal FDPS, CWP ile gözetim sensör sistemleri dahil milli yaklaşma kontrol sistemleri Ar-Ge projesi 2017 yılında başlatılacaktır |  |  |
|  | 6 | Milli yaklaşma kontrol sistemleri (APP, RDPS, FDPS, CWP ve gözetim sistemleri sensörleri) projesine başlanması |  | 4.000.000 |
| Hedef 1.23 |  | İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na, yer hareketlerinin kontrolünü sağlayarak Hava Trafik Kontrolörlerinin iş yükünü azaltan A-SMGCS (Gelişmiş Yüzey Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi) 2017 yılında başlayacak, 2019 yılı sonuna kadar tesis edilecektir. |  |  |
|  | 7 | A-SMCGS (Gelişmiş yüzey hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi) tesis edilmesi |  | 15.000.000 |
| Hedef 1.27 |  | TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi 2016 yılında başlatılacaktır. |  |  |
|  | 8 | MGR/MODE-S Ar-Ge Projesi 2016 yılında başlatılacaktır. |  | 12.000.000 |
| Hedef 1.28 |  | TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi. |  |  |
|  | 9 | Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) Ar-Ge Projesi 2018 yılında başlatılacaktır. |  | 10.000.000 |
| Hedef 2.1 |  | Havalimanlarının ihtiyaçları ve ekonomik ömürleri çerçevesinde karla mücadele, temizlik ve tanzim araçları temin edilecektir. |  |  |
|  | 10 | - Temin edilecek Kar Mücadele Araç sayısı - Alınacak Temizlik ve Tanzim Araç sayısı |  | 46.500.000 |
| Hedef 2.2 |  | Başmüdürlük seviyesinde idare edilen havalimanlarında yerli imkânlarla ve TUBİTAK işbirliği ile Apron Gözetim Sistemi (AGS) kurulacaktır. |  |  |
|  | 11 | Apron Gözetim Sistemi Kurulacak Havalimanı Sayısı (AGS) |  | 9.000.000 |
| Hedef 2.3 |  | Sertifikasyon için gerekli altyapılar tamamlanarak SHY14-A kapsamında 48 havalimanı sertifikalandırılmıştır. |  |  |
|  | 12 | SHY 14-A kapsamında ödenmesi gereken temdit ücreti |  | 10.000.000 |
| Hedef 2.4 |  | Havalimanlarının çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi kapsamında yapılan çalışmaların belgelendirilebilmesi amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce oluşturulan Yeşil Havaalanı Projesi referans alınarak “Yeşil Kuruluş” ve “Yeşil Havaalanı” belgeleri alınacaktır. |  |  |
|  | 13 | 1-“Yeşil Kuruluş” belgesi alınacak havalimanı sayısı 2- “Yeşil Havaalanı” belgesi alınacak havalimanı sayısı |  | 90.000 |
| Hedef 2.5 |  | Havalimanları terminal binaları ile sistem, cihaz ve teçhizatlarının enerji ihtiyaçları için, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak üzere, entegre enerji sistemleri kurulacaktır. |  |  |
|  | 14 | -Enerji sistemleri entegrasyonu fizibilite raporu hazırlanacak havalimanı sayısı - Enerji kaynağı entegrasyon projesi hazırlanacak havalimanı sayısı -Yenilenebilir enerji kaynakları ile sistem entegrasyonu yapılacak havalimanı sayısı |  | 12.000.000 |
| Hedef 2.6 |  | Havalimanı hizmet araçlarının havalimanı kategorilerine göre temini ve yenilenmesi amacıyla son teknoloji ARFF araçlarının ve sistemlerinin gelişen uçak trafiği ve tiplerine göre alımlarının yapılması, hizmetlerin daha etkin verilebilmesi için ARFF istasyonlarının yenilenmesi ve/veya yapılması sağlanacaktır. |  |  |
|  | 15 | - Alınacak Eğitim Simülatörü - Alınacak ARFF Acil Müdahale Yer Tespit Sistemi - Alınacak Zor Çevre Şartları için Kurtarma Aracı |  | 20.001.000 |
| Hedef 2.7 |  | Su tüketimi konusunda sayısal veriler toplanarak su tasarrufuna yönelik tedbirler geliştirilmesine altlık hazırlamak; atık su tesislerinin modernize edilmesi yoluyla havalimanlarının çevresel etkilerini azaltılması ve gürültü kirliliğine karşı önlemler geliştirmek için hazırlık çalışmalarında bulunmak |  |  |
|  | 16 | Stratejik gürültü haritası hazırlanacak havalimanı sayısı |  | 560.000 |
| Hedef 4.1 |  | “DHMİ Havacılık Hizmet ve Eğitim Kompleksinin” projelendirilmesi ve yapımı 2019 yılsonuna kadar tamamlanacaktır. |  |  |
|  | 17 | “DHMİ Havacılık Hizmet ve Eğitim Kompleksinin” tamamlanması |  | 100.000.000 |
| Hedef 4.2 |  | Bölge ve komşu ülke eğitim isteklerinin karşılanması amacıyla ATM / CNS ve Havacılık Güvenliği konularında belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli eğitimler verilecektir. |  |  |
|  | 18 | ATM/CNS ve Havacılık Güvenliği konularında ülkelere verilecek eğitim kursu sayısı |  | 500.000 |
| Hedef 5.1 |  | İstanbul 3.Havalimanı ihtiyacı da göz önünde bulundurularak Havalimanlarımızın ATC ünitelerinde gerek duyulan ilave 400 hava trafik kontrolörü ihtiyacının karşılanması amacıyla Temel Hava Trafik Kontrol Eğitim Programı kapsamında, 2019 yılı sonuna kadar 13 adet Temel ATC Kursu açılacaktır. |  |  |
|  | 19 | - Alınacak Hava Trafik Kontrolörü sayısı - Açılacak temel ATC Kurs sayısı |  | 12.150.298 |
| Hedef 5.2 |  | Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP) Lisans uygulaması kapsamında görev yapmak üzere, 2015-2019 yılları arasında bu kapsamda 250 elektronik personeli alımı yapılacaktır. |  |  |
|  | 20 | Alınacak ilave elektronik personel sayısı Açılacak ATSEP Kurs Sayısı |  | 3.096.352 |
| Hedef 5.3 |  | 2019 yılına kadar 550 ARFF personelinin istihdamı ve eğitimi sağlanacaktır |  |  |
|  | 21 | -Alınacak ARFF personel sayısı -Açılacak ARFF Kurs sayısı |  | 8.944.974 |
| Hedef 5.4 |  | Stratejik Plan döneminde ”havalimanlarında uluslararası seviyede güvenli ve etkin hizmet verilebilmesini teminen (teknik- idari ve diğer) personel eksikliği giderilecektir. |  |  |
|  | 22 | Personel sayısı |  | 29.416.835 |
| Hedef 5.5 |  | Kuruluşumuzun son teknolojik gelişmeleri içeren sistemlerle yapılandırılarak gelişen dünya standartlarının takip edilmesi amacıyla bilişim alt ve üst yapılarının temini, tesisi, modernizasyonu, siber güvenlik konusunda Kuruluşumuzun sahip olduğu kaynakların olanak ve kabiliyetlerinin artırılması planlanmaktadır. |  |  |
|  | 23 | - Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS) Tesisi planlanan Havalimanlarına DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi yazılımının Kurulması -Ekonomik ömrünü tamamlayan bilgisayarlar ve çevre donanımlarının yenilenmesi ile yeni ihtiyaçların karşılanması amacıyla - Siber güvenlik konusunda kaynak ve kabiliyetin artırılması - Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) - A Tipi Havalimanları iç network alt yapısının (LAN) Modernizasyonu - Genel Müdürlük Kablosuz LAN kurulumu ve Ağ Güvenlik Projesi - Microsoft Premier Destek Hizmeti Alımı - Kurumsal Güvenlik Duvarı Güncelleme ve Güçlendirme Projesi - Uygulama seviyesinde (Layer 7) DDOS ataklarını önleme sistemi ve İnternet Yedekliliği - Kurumsal “Ağ Geçidi” güvenlik ürününün güncellenmesi - Big Data (Büyük Veri) Platformu Tesisi - IOT-Internet of Things-Nesnelerin İnterneti Tesisi |  | 23.540.000 |
| Hedef 6.1 |  | Kurum hekimlerine “Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim” aldırılacaktır. |  |  |
|  | 24 | “Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitimi” alacak kişi sayısı |  | 20.000 |
| Hedef 6.2 |  | Havalimanlarının ve bunlara bağlı radar istasyonlarının güvenliğini sağlamak için özel güvenlik hizmet alımı gerçekleştirilecektir. |  |  |
|  | 25 | Hizmet alımı yapılacak Özel Güvenlik Personel sayısı |  | 250.000.000 |
| Hedef 6.3 |  | Havalimanların güvenliği için kullanılan güvenlik sistem ve cihazları; yenileme, modernizasyon ve yeni ihtiyaçlar çerçevesinde temin edilecektir. |  |  |
|  | 26 | - X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı - Mobil X-ray Bagaj Kontrol Cihazı Sayısı - Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü Sayısı - CCTV-CACS-Plaka Tanıma Sistemleri Donanımları - Araç Altı Görüntüleme Sistemleri - Araç Tarama Sistemi - Güvenlik Tarayıcısı ( Vücut Tarayıcı) - Patlayıcı İz Dedektörü(ETD) - Çevre Güvenlik Sistemi - Sıvı Patlayıcı Tespit Cihazı (LEDs) - Otomatik Patlayıcı Tespit Cihazı (EDS) - Anti Drone Sistemleri - Silah, Muhtelif İhtiyaçlar |  | 42.058.000 |
|  | GENEL TOPLAM |  |  | 645.731.657 |